Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки

ефективності бюджетних програм

Оцінка ефективності бюджетної програми

за 2019 рік

1. 0200000____________ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради_______
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_____________  Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради ____________
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3.0217350__         0443                 Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)_________________   (КПКВК МБ)   (КФКВК)                        (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми- виготовлення проектної документації для детального планування територій м.Дрогобича

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:(тис.грн.)

| №з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Видатки (надані кредити |  | 395,4 | 395,4 |  | 394,0 | 394,0 |  | -1,4 | -1,4 |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника

|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оновлення топографічної основи в цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації в межах історичного ареалу м.Дрогобич |  | 196,0 | 196,0 |  | 196,0 | 196,0 |  |  |  |
|  | Оновлення топографічної основи в цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації інших територій м.Дрогобича |  | 198,0 | 198,0 |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  |
|  | Розроблення проекту коригування плану зонування території(зонінг) м.Дрогобич |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | -1,4 | -1,4 |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | Власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | Інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року… |  |  |  |  |
| 2 | Надходження |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | Власних надходжень |  |  |  |
| 2.2 | Надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | Повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | Інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3 | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | Власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | Інші надходження | х |  |  |

5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів», (тис грн)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  |  |  | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд | Спеціальний фонд |  |  | разом | Загальних фонд |  | Спеціальний фонд |  | разом |
| Розробка схем планування та забудови території (містобудівної документації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографічної основи в цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації в межах історичного ареалу м.Дрогобич |  |  | 196,0 | 196,0 |  |  |  | 196,0 | 196,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографічної основи в цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації інших територій м.Дрогобича |  |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення проекту коригування плану зонування території(зонінг) м.Дрогобич |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | -1,4 |  | -1,4 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість оновлення топографічної основи |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість оновлення топографічної основи |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектів коригування плану зонування території |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість оновлення топографічної основи |  |  | 196,0 | 196,00 |  |  |  | 196,00 | 196,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість оновлення топографічної основи |  |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість проекту коригування плану зонування території |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | -1,4 |  | -1,4 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:             (тис. грн)

| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |
|  | Видатки (надані кредити) |  | 98,9 | 98,9 |  | 394,0 | 394,0 |  |  | 298,38 |  | 298,38 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щдо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення містобудівної документації «Детального плану території в районі вул.Трускавецької м.Дрогобич» |  | 98.9 | 98.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографічної основи в цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації в межах історичного ареалу м.Дрогобич |  |  |  |  | 196,00 | 196,00 |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення топографічної основи в цифровій формі як набір профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації інших територій м.Дрогобича |  |  |  |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовленої містобудівної документації «Детального плану території в районі вул.Трускавецької м.Дрогобич» |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість оновлення топографічної основи |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Кількість оновлення топографічної основи |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість виготовленої містобудівної документації |  | 98.9 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість оновлення топографічної основи |  |  |  |  | 196,0 | 196,0 |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість оновлення топографічної основи |  |  |  |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма )1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об’єкт)1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів(об’єкт)2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.

5.7 «Стан фінансової дисципліни» Станом на 01.01.2020 р. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6.Узагальнений висновок щодо :актуальності бюджетної програми_- розробленна для виготовлення містобудівної документації  для подальшої індивідуальної житлової забудови.

ефективності бюджетної програми- розроблено  містобудівну документацію.

Корисності бюджетної програми . Розвиток інфраструктури міста.

Довгострокових наслідків бюджетної програми .Розвиток інфраструктури міста.

Керівник бухгалтерської служби                                     __________  М.Є.Оршанська______ 
                                                                                                               (підпис)            (ініціали та прізвище)