ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

- Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

| 1. | _1200000____ (КТПКВК МБ) |  | Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | _1210000____ (КТПКВК МБ) |  | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | _1216011___ (КТПКВК МБ) | ____________ (КФКВК) |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн) |  |  |  |

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 262721 | 2958323 | 3221044 | 262721 | 2819453 | 3082174 |  | 138870 | 138870 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Завдання1 Капітальний ремонт рулонних дахів |  | 870031.81 | 870031.81 |  | 870031.81 | 870031.81 |  |  |  |
|  | Завдання 2 Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку( заміна вікон) |  | 563076 | 563076 |  | 563076 | 563076 |  |  |  |
|  | Завдання 3 Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах вул..Самбірська, 84 в м. Дрогобич |  | 303308,6 | 303308,6 |  | 286711,6 | 286711,6 |  | 16597 | 16597 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, здешевлення робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 Капітальний ремонт центральних внутріквартальних дворових каналізацій та дренажних мереж вул..Каменярська, 3 |  | 18483,2 | 18483,2 |  | 18483,2 | 18483,2 |  |  |  |
|  | Завдання 5 Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах вул..Стрийська, 443/9 (гуртожиток) |  | 119687,18 | 119687,18 |  | 119687,18 | 119687,18 |  |  |  |
|  | Завдання 6 Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах вул.Шепницького, 18 |  | 31163,4 | 31163,4 |  |  |  |  | 31163,4 | 31163,4 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, фінансування робіт проводилось по об’єкту «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах», так як по даному об’єкту невистачило коштів для повного розрахунку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 7 Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житлових будинках |  | 409841,96 | 409841,96 |  | 320202,84 | 320202,84 |  | 89639,12 | 89639,12 |
| У зв’язку із не видачею технічних умов на ж/б по вул.. Грушевського,107, виконання робіт було неможливим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 8 Капітальний ремонт шатрових дахів |  | 117800 | 117800 |  | 117715,85 | 117715,85 |  | 84,15 | 84,15 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, дешевша вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 9 Проведення ремонту у під’їздах В. Великого,15,13,23 та О. Гончара,2 (за депутатським зверненням І. Розлуцького) | 14500 |  | 14500 | 14500 |  | 14500 |  |  |  |
|  | Завдання 10 Проведення ремонту даху В. Великого,7а (за депутатським зверненням І. Розлуцького) | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Завдання 11 Придбання вхідних дверей для 5-го під’їзду ж/б Грушевського,68 (за депутатським зверненням І. Лазаріва) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
|  | Завдання 12 Придбання вхідних дверей для під’їзду ж/б Коновальця,7/9 (за депутатським зверненням І. Лазаріва) | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  | Завдання 13 Придбання вхідних дверей для 2-го під’їзду ж/б Коновальця,7/9 (за депутатським зверненням М. Вітульської) | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  | Завдання 14 Придбання вхідних дверей для 2-го під’їзду ж/б Грушевського,42 (за депутатським зверненням Т. Демка) | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
|  | Завдання 15 Облаштування дашків над під’їздами ж/б №22,24,26 на вул. В. Великого (за депутатським зверненням Т. Демка) | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |
|  | Завдання 16 Придбання металопластикових конструкцій (вікон) для будинку за адресою вул. Стрийська,293 та пров. Вокзальний,7 (за депутатським зверненням Н. Броварського) | 17960 |  | 17960 | 17960 |  | 17960 |  |  |  |
|  | Завдання 17 Встановлення дверей в машинному відділені за адресою вул.. Коновальця,9/1(за депутатським зверненням Лазаріва) | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  | Завдання 18 Капітальний ремонт житлового будинку з впровадженням енергозберігаючих заходів шляхом встановлення приладів для економії електроенергії та заміна вікон в місцях загального користування по вул. В. Великого,7-а в м. Дрогобич |  | 223638 | 223638 |  | 222770 | 222770 |  | 868 | 868 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, дешевша вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 19 Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,50 в м. Дрогобич |  | 86020 | 86020 |  | 86020 | 86020 |  |  |  |
|  | Завдання 20 Капітальний ремонт (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,42 в м.Дрогобич |  | 76200 | 76200 |  | 76200 | 76200 |  |  |  |
|  | Завдання 21 Капітальний ремонт в частині заміни вікон під’їздів ОСББ «Азалія 152» на вул. Є. Коновальця,15/2 у м. Дрогобич |  | 90312 | 90312 |  | 90312 | 90312 |  |  |  |
|  | Завдання 22 Придбання металевих дверей з кодовим замком за адресою вул..М.Грушевського 95/1 (І під’їзд) (за депутатським зверненням О.Скірка) | 6469 |  | 6469 | 6469 |  | 6469 |  |  |  |
|  | Завдання 23 Поточний ремонт (заміна) ринв і водостічних труб ж/б №22,24,26 на вул. В. Великого (за депутатським зверненням Т. Демка) | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  | Завдання 24 Відновлювальні роботи по збереженню фасаду, даху та конструкцій житлового будинку на вул.І.Франка,3 в м.Дрогобич (поточний ремонт) | 187291,49 |  | 187291,49 | 187291,49 |  | 187291,49 |  |  |  |
|  | Завдання 25 Капітальний ремонт (заміна вікон) в квартирах одиноких осіб та подружжя одиноких осіб – громадян похилого віку та інвалідів спеціалізованого житлового будинку на вул. Є. Коновальця,7/6(40, 42-44, 46-48, 51,52, 54-56, 58)( в т. ч.у 2018р. квартири № 40,46,47,54 на суму 48,761 тис грн. та у 2019р. квартири № 42-44,48,51,52,55,56,58 на суму 40,0 тис. грн.) |  | 48761 | 48761 |  | 48243 | 48243 |  | 518 | 518 |
| Роботи виконано в повному обсязі, які були заплановані на 2018р., дешевша вартість вікон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 26 Поточний ремонт дашка в ж\б №5 на вул.Є. Коновальця (за депутатським зверненням О. Майданюка) | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |
|  | Усього | 262721 | 3538324 | 3221044 | 262721 | 2819453 | 3082174 |  | 138870 | 138870 |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт житлового фонду Дрогобицької міської ради на 2018р. | 262721 | 3538324 | 3221044 | 262721 | 2819453 | 3082174 |  | 138870 | 138870 |
| Усього | 262721 | 3538324 | 3221044 | 262721 | 2819453 | 3082174 |  | 138870 | 138870 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники |  | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| 1 | Завдання 1 |  | Грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870031,81 |  |  | 870031,81 |  |  |  |  | 870031,81 |  |  | 870031,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площа рулонної покрівлі на якій необхідно провести капітальний ремонт |  | М2 |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 7046 |  |  | 7046 |  |  |  |  | 7046 |  |  | 7046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Площа рулонної покрівлі на якій буде проведено капітальний ремонт |  | М2 |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 2718,85 |  |  | 2718,85 |  |  |  |  | 2718,85 |  |  | 2718,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Середня вартість з капітального ремонту, рулонної покрівлі |  | грн./м2 |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби |  | % |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 38,59 |  |  | 38,59 |  |  |  |  | 38,59 |  |  | 38,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 |  | Грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563076 |  |  | 563076 |  |  |  |  | 563076 |  |  | 563076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа вікна, яку треба замінити |  | М2 |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  | 4200 |  |  |  |  | 4200 |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа вікна, яку буде замінено |  | М2 |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 469,23 |  |  | 469,23 |  |  |  |  | 469,23 |  |  | 469,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість м2 вікна |  | грн./м2 |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби |  | % |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 11,17 |  |  | 11,17 |  |  |  |  | 11,17 |  |  | 11,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 |  | Грн. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 303308,6 |  |  | 303308,6 |  |  |  |  | 286711,6 |  |  | 286711,6 |  |  |  |  |  | 16597 |  |  | 16597 |
|  | затрат |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт розпуск електроенергії по квартирах в житлових будинках |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт розпуск електроенергії по квартирах в житлових будинках |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість з капітального ремонту розпуску електроенергії по квартирах в житлових будинках |  | од./ грн. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 303308,6 |  |  | 303308,6 |  |  |  |  | 286711,6 |  |  | 286711,6 |  |  |  |  |  | 16597 |  |  | 16597 |
| Дешевша вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби |  | % |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 |  | Грн. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 18483,2 |  |  | 18483,2 |  |  |  |  | 18483,2 |  |  | 18483,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутріквартальних дворових каналізації та дренажних мереж |  | Тис.грн./од |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 18,4832 |  |  | 18,4832 |  |  |  |  | 18,4832 |  |  | 18,4832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби |  | % |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 5 |  | Грн. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 119687,18 |  |  | 119687,18 |  |  |  |  | 119687,18 |  |  | 119687,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах |  | Тис.грн./од |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  | 475 |  |  |  |  | 475 |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби |  | % |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 25,20 |  |  | 25,20 |  |  |  |  | 25,20 |  |  | 25,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 6 |  | Грн. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 31163,4 |  |  | 31163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31163,4 |  |  | 31163,4 |
|  | затрат |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, фінансування робіт проводилось по об’єкту «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах», так як по даному об’єкту невистачило коштів для повного розрахунку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах |  | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, фінансування робіт проводилось по об’єкту «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах», так як по даному об’єкту невистачило коштів для повного розрахунку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах |  | Тис.грн./од |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 31,1634 |  |  | 31,1634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,1634 |  |  | 31,1634 |  |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, фінансування робіт проводилось по об’єкту «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах», так як по даному об’єкту невистачило коштів для повного розрахунку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Роботи виконано в повному обсязі, об’єкт завершено, фінансування робіт проводилось по об’єкту «Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах», так як по даному об’єкту невистачило коштів для повного розрахунку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 7 | Грн. |  | Х |  |  |  |  |  |  | 409841,96 |  |  |  | 409841,96 |  |  |  |  | 320202,84 |  |  | 320202,84 |  |  |  |  |  | 89639,12 |  |  | 89639,12 |  |
|  | затрат | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житлових будинках | Од. |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житлових будинках | Од. |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| У зв’язку із не видачею технічних умов на ж/б по вул.. Грушевського,107, виконання робі було неможливим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житлових будинках | грн./од |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 102460,50 |  |  |  | 102460,50 |  |  |  |  | 106734,28 |  |  | 106734,28 |  |  |  |  |  | -4273,78 |  |  | -4273,78 |  |
| Дорожча вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  | 28,6 |  |  |  |  | 21,43 |  |  | 21,43 |  |  |  |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  |
| У зв’язку із не видачею технічних умов на ж/б по вул.. Грушевського,107, виконання робі було неможливим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 8 | Грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 117800 |  |  |  | 117800 |  |  |  |  | 117715,85 |  |  | 117715,85 |  |  |  |  |  | 84,15 |  |  | 84,15 |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість площі шатрової покрівлі, на якій необхідно провести капітальний ремонт | м2 |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 4320 |  |  |  | 4320 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість площі шатрової покрівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт | м2 |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі | Грн./м2 |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 379,73 |  |  | 379,73 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
| Дешевша вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 9 | Грн. |  |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  |  |  | 14500 |  |  | 14500 |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість під’їздів у яких необхідно провести ремонт за адресою В. Великого,15.13.23, О. Гончара,2 | шт |  |  | відділ житла |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У скількох під’їздах буде проведений ремонт за адресою В. Великого,15.13.23, О. Гончара,2 | шт |  |  | відділ житла |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонту під їзду | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 3625,0 |  |  |  |  |  |  | 3625,0 |  |  | 3625,0 |  |  |  |  | 3625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання10 | Грн. |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа рулонної покрівлі на якій необхідно провести ремонт | М2 |  |  | відділ житла |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа рулонної покрівлі на якій буде проведено ремонт | М2 |  |  | відділ житла |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість з ремонту покрівлі | грн./м2 |  |  | відділ житла |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  | відділ житла |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  | 6,93 |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 11 | Грн. |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , яких необхідно придбати для ж/б по вул. Грушевського,68 (5п) | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , які будуть придбані для ж/б по вул. Грушевського,.68 (5п) | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дверей | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 12 | Грн. |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , яких необхідно придбати для ж/б по вул. Коновальця,7/9 | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , які будуть придбані для ж/б по вул. Коновальця,7/9 | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дверей | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 13 | Грн. |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , яких необхідно придбати для ж/б по вул. Коновальця,7/9 (2п) | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , які будуть придбані для ж/б по вул. Коновальця,7/9 (2п) | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дверей | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 14 | Грн. |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , яких необхідно придбати для ж/б по вул. Грушевського,42 (2п) | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , які будуть придбані для ж/б по вул. Грушевського,42 (2п) | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дверей | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 15 | Грн. |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дашків , яких необхідно облаштувати | шт |  |  | відділ житла |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дашків , які будуть облаштовані | шт |  |  | відділ житла |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 16 | Грн. |  |  |  |  |  | 17960 |  |  |  |  |  |  | 17960 |  |  | 17960 |  |  |  |  | 17960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість металопластикових конструкцій (вікон), яких необхідно придбати | шт |  |  | відділ житла |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість металопластикових конструкцій (вікон), які будуть придбані | шт |  |  | відділ житла |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість металопластикової конструкції (вікна) | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 4490,0 |  |  |  |  |  |  | 4490,0 |  |  | 4490,0 |  |  |  |  | 4490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 17 | Грн. |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , яких необхідно придбати для машинного відділення | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , які будуть придбані для машинного відділення | шт |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дверей | Грн./шт |  |  | відділ житла |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 18 | Грн. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 223638 |  |  | 223638 |  |  |  |  | 222770 |  |  | 222770 |  |  |  |  |  | 868 |  |  | 868 |  |
|  | затрат | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів шляхом встановлення приладів для економії електроенергії та заміна вікон в місцях загального користування по вул. В. Великого,7-а в м. Дрогобич | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів шляхом встановлення приладів для економії електроенергії та заміна вікон в місцях загального користування по вул. В. Великого,7-а в м. Дрогобич | Од. |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих заходів шляхом встановлення приладів для економії електроенергії та заміна вікон в місцях загального користування по вул. В. Великого,7-а в м. Дрогобич | Тис.грн./од |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 223,638 |  |  | 223,538 |  |  |  |  | 222,77 |  |  | 222,77 |  |  |  |  |  | 0,868 |  |  | 0,868 |  |
| Дешевша вартість робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 74,72 |  |  | 74,72 |  |  |  |  | 74,72 |  |  | 74,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 19 | Грн. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 86020 |  |  | 86020 |  |  |  |  | 86020 |  |  | 86020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,50 в м. Дрогобич | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,50 в м. Дрогобич | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,50 в м. Дрогобич | Тис.грн./од |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 123,756 |  |  | 123,756 |  |  |  |  | 123,756 |  |  | 123,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 69,51 |  |  | 69,51 |  |  |  |  | 69,51 |  |  | 69,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 20 | Грн. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 76200 |  |  | 76200 |  |  |  |  | 76200 |  |  | 76200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,42 в м. Дрогобич | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,42 в м. Дрогобич | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту (заміна вікон в місцях загального користування) в багатоквартирному будинку за адресою вул. В. Великого,42 в м. Дрогобич | Тис.грн./од |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 109,008 |  |  | 109,008 |  |  |  |  | 109,008 |  |  | 109,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 69,90 |  |  | 69,90 |  |  |  |  | 69,90 |  |  | 69,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 21 | Грн. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 90312 |  |  | 90312 |  |  |  |  | 90312 |  |  | 90312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт в частині заміни вікон під’їздів ОСББ «Азалія 152» на вул. Є. Коновальця,15/2 у м. Дрогобич | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт в частині заміни вікон під’їздів ОСББ «Азалія 152» на вул. Є. Коновальця,15/2 у м. Дрогобич | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту в частині заміни вікон під’їздів ОСББ «Азалія 152» на вул. Є. Коновальця,15/2 у м. Дрогобич | Тис.грн./од |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 114,319 |  |  | 114,319 |  |  |  |  | 114,319 |  |  | 114,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 22 | Грн. |  |  |  |  |  |  |  | 6469 |  |  |  |  |  |  | 6469 |  | 6469 |  |  |  |  |  | 6469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , яких необхідно придбати для ж/б по вул. Грушевського,95/1 (1п) | шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дверей , які будуть придбані для ж/б по вул. Грушевського,95/1 (1п) | шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дверей | Грн./шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 6,469 |  |  |  |  |  |  | 6,469 |  | 6,469 |  |  |  |  |  | 6,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 23 | Грн. |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ринв і водостічних труб , яких необхідно замінити | шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ринв і водостічних труб, які будуть замінені | шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 24 | Грн. |  |  |  |  |  |  |  | 187291 |  |  |  |  |  |  | 187291 |  | 187291 |  |  |  |  |  | 187291 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа фасаду на якій необхідно провести поточний ремонт | М2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  | 198,9 |  | 198,9 |  |  |  |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа даху на якій необхідно провести поточний ремонт | М2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість конструкцій які необхідно відремонтувати | шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа фасаду на якій буде проведено поточний ремонт | М2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  | 198,9 |  | 198,9 |  |  |  |  |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа даху на якій буде проведено поточний ремонт | М2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість конструкцій які будуть відремонтовані | шт |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість з поточного ремонту, фасаду | грн./м2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  | 805 |  | 805 |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість з поточного ремонту, даху | грн./м2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість з поточного ремонту, конструкцій | грн./м2 |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 170,59 |  |  |  |  |  |  | 170,59 |  | 170,59 |  |  |  |  |  | 170,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 25 | Грн. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 48761 |  |  | 48761 |  |  |  |  | 48243 |  |  | 48243 |  |  |  |  |  | 518 |  | 518 |
|  | затрат | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість квартир одиноких осіб та подружжя одиноких осіб, де треба провести заміну вікон на протязі 2018-2019рр | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість квартир одиноких осіб та подружжя одиноких осіб, де треба провести заміну вікон на протязі 2018р | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість квартир одиноких осіб та подружжя одиноких осіб, де буде проведено заміну вікон у 2018р | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт по заміні вікна у квартирі | грн./од |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 12190,25 |  |  | 12190,25 |  |  |  |  | 12060,75 |  |  | 12060,75 |  |  |  |  |  | 129,5 |  | 129,5 |
| Дешевша вартість вікон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 26 | Грн. |  |  |  |  | Х |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дашків в ж/б на вул.. Є. Коновальця,5 , які необхідно відремонтувати | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дашків в ж/б на вул.. Є. Коновальця,5 , які буде відремонтовано | Од. |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | грн./од |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % |  |  |  |  | відділ житла |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Москалик Р. Я. (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Юрчак Л. М. (ініціали та прізвище) |