ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

- Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

| 1. | _1200000____ (КТПКВК МБ) |  | Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | _1210000____ (КТПКВК МБ) |  | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | _127330___ (КТПКВК МБ) | ____________ (КФКВК) |  | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн) |  |  |  |

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 4652106 | 4652106 |  | 4433899 | 4433899 |  | 218207 | 2018207 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Завдання 1 ПКД на реконструкцію об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  | 126968 | 126968 |  | 126968 | 126968 |  |  |  |
|  | Завдання 2 Реконструкція під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул.. Шептицького в м. Дрогобичі Львівської обл. |  | 1952079 | 1952079 |  | 1952079 | 1952079 |  |  |  |
|  | Завдання 3 Будівництво міського кладовища на вул.. П. Орлика (І черга) |  | 76089 | 76089 |  | 0 | 0 |  | 76089 | 76089 |
| Роботи не проводились через порушення графіків виконання робіт підрядною організацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 Будівництво дитячого майданчика «Маленьке диво» біля будинків 2,4 на вул.Вагилевича у м.Дрогобичі |  | 47966 | 47966 |  | 47966 | 47966 |  |  |  |
|  | Завдання 5 Будівництво культурно-ігрового майданчика на міжбудинковій території житлових будинків 42/2 на вул.М.Грушевського та будинків 101,103 на вул.Стрийська м.Дрогобич |  | 77254 | 77254 |  | 77254 | 77254 |  |  |  |
|  | Завдання 6 Реконструкція вуличного освітлення вул..Фабрична-Федьковича |  | 51461 | 51461 |  | 51461 | 51461 |  |  |  |
|  | Завдання 7 ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області. Друга черга: «Будівництвр зовнішніх мереж водопроводу кварталу житлової забудови К-13 (вул.. Пректована-1, вул.. Проектована-2) на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області» |  | 14838 | 14838 |  | 14838 | 14838 |  |  |  |
|  | Завдання 8 Реконструкція спортивного майданчика по вул.. Самбірській в м. Дрогобич Львівської області |  | 287294 | 287294 |  | 287294 | 287294 |  |  |  |
|  | Завдання 9 Виготовлення ПКД на рекультивацію міського сміттєзвалища в районі с. Брониця Дрогобицького району (реконструкція) |  | 382383 | 382383 |  | 382383 | 382383 |  |  |  |
|  | Завдання 10 Будівництво спортивного майданчика на вул. Бориславській,8 м. Дрогобич Львівської області |  | 83161 | 83161 |  | 82429 | 82429 |  | 732 | 732 |
| Роботи виконані в повному обсязі, об’єкт завершено, дешевша вартість матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 11 Реконструкція дитячого майданчика по вул. Бориславська 22-24 у м. Дрогобич, Львівської обл. |  | 298902 | 298902 |  | 292716 | 292716 |  | 6186 | 6186 |
| Роботи виконані в повному обсязі, об’єкт завершено, дешевша вартість матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 12 Будівництво світлофору на перехресті вул.. Л. Українки П. Орлика м. Дрогобич Львівської обл. |  | 556308 | 556308 |  | 556308 | 556308 |  |  |  |
|  | Завдання 13 Придбання та встановлення дитячого майданчика у місті Дрогобич Львівської області, В.Великого, 98,98/1 |  | 89269 | 89269 |  | 89269 | 89269 |  |  |  |
|  | Завдання 14 Будівництво спортивного, дитячого майданчика в мікрорайоні на вул. М. Тураша |  | 31475 | 31475 |  | 31475 | 31475 |  |  |  |
|  | Завдання 15 Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області. |  | 210000 | 210000 |  | 199699 | 199699 |  | 10301 | 10301 |
| У зв’язку з поганими погодними умовами підрядник не виконав запланованих на 2018рік обсягу робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 16 Проведення експертизи робочого проекту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобичі Львівської області. |  | 17850 | 17850 |  | 17850 | 17850 |  |  |  |
|  | Завдання 17 Будівництво вуличного освітлення по вул.. Є. Коновальця в м. Дрогобич Львівської області (субвенція з обласного бюджету) |  | 124899 | 124899 |  |  |  |  | 124899 | 124899 |
| Роботи не виконувались, через відмову подавача запиту у виконанні проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 18 Реконструкція вуличного освітлення вулиці .. Є. Коновальця в м. Дрогобич Львівської області |  | 223911 | 223911 |  | 223911 | 223911 |  |  |  |
|  | Усього |  | 4652106 | 4652106 |  | 4433899 | 4433899 |  | 218207 | 218207 |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансування робіт з будівництва, реконструкції об’єктів ЖКГ та інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Дрогобичі на 2018р.. |  | 4652106 | 4652106 |  | 4433899 | 4433899 |  | 218207 | 218207 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Завдання 1 | Грн. |  |  | 126968 | 126968 |  | 126968 | 126968 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД на реконструкцію об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності необхідно виготовити | шт | відділ благоустрою |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД на реконструкцію об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності буде виготовлено | шт | відділ благоустрою |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ПКД на реконструкцію об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Грн/шт | відділ благоустрою |  | 42322,67 | 42322,67 |  | 42322,67 | 42322,67 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Грн. |  |  | 1952079 | 1952079 |  | 1952079 | 1952079 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул..Шептицького, на якій необхідно провести реконструкцію | М2 | відділ благоустрою |  | 3575,0 | 3575,0 |  | 3575,0 | 3575,0 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул..Шептицького, на якій буде проведено реконструкцію | М2 | відділ благоустрою |  | 3575,0 | 3575,0 |  | 3575,0 | 3575,0 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість реконструкції під’їзних доріг лікарняного містечка з облаштуванням стоянки для автотранспорту по вул..Шептицького | Грн/м2 | відділ благоустрою |  | 546,04 | 546,04 |  | 546,04 | 546,04 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 3 | Грн. |  |  | 76089 | 76089 |  |  |  |  | 76089 | 76089 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна площа будівництва кладовища | м2 | відділ благоустрою |  | 114485,46 | 114485,46 |  |  |  |  | 114485,46 | 114485,46 |
| Роботи не проводились через порушення графіків виконання робіт підрядною організацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна площа, яку збудують | м2 | відділ благоустрою |  | 168,71 | 168,71 |  |  |  |  | 168,71 | 168,71 |
| Роботи не проводились через порушення графіків виконання робіт підрядною організацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість будівництва | Грн./м2 | відділ благоустрою |  | 451 | 451 |  |  |  |  | 451 | 451 |
| Роботи не проводились через порушення графіків виконання робіт підрядною організацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |
| Роботи не проводились через порушення графіків виконання робіт підрядною організацією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 | Грн. |  |  | 47966 | 47966 |  | 47966 | 47966 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків, які необхідно збудовано в м. Дрогобичі (біля будинків 2,4 на вул.Вагилевича) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків які будуть збудовані в м. Дрогобичі (біля будинків 2,4 на вул.Вагилевича) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного культурно-спортивного дворового клубу | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 47966,0 | 47966,0 |  | 47966,0 | 47966,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 5 | Грн. |  |  | 77254 | 77254 |  | 77254 | 77254 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість культурно-ігрових майданчиків які необхідно збудувати в м. Дрогобичі (на міжбудинковій території житлових будинків 42/2 на вул.М.Грушевського та будинків 101,103 на вул.Стрийська ) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість культурно-ігрових майданчиків які будуть збудовані в м. Дрогобичі ( на міжбудинковій території житлових будинків 42/2 на вул.М.Грушевського та будинків 101,103 на вул.Стрийська ) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного культурно-ігрового майданчика | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 77254,0 | 77254,0 |  | 77254,0 | 77254,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 6 | Грн. |  |  | 51461 | 51461 |  | 51461 | 51461 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність мереж зовнішнього освітлення,на яких треба провести реконструкцію | км | відділ благоустрою |  | 1,22 | 1,22 |  | 1,22 | 1,22 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на яких буде проведено реконструкцію | км | відділ благоустрою |  | 0,187 | 0,187 |  | 0,187 | 0,187 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість реконструкції мереж зовнішнього освітлення | Тис.грн./км | відділ благоустрою |  | 275,190 | 275,190 |  | 275,190 | 275,190 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою |  | відділ благоустрою |  | 15,33 | 15,33 |  | 15,33 | 15,33 |  |  |  |
|  | Завдання 7 | Грн. |  |  | 14838 | 14838 |  | 14838 | 14838 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області. Друга черга: «Будівництвр зовнішніх мереж водопроводу кварталу житлової забудови К-13 (вул.. Пректована-1, вул.. Проектована-2) на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області», яких необхідно виготовити | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області. Друга черга: «Будівництвр зовнішніх мереж водопроводу кварталу житлової забудови К-13 (вул.. Пректована-1, вул.. Проектована-2) на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області» буде виготовлено | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ПКД | Грн/шт | відділ благоустрою |  | 14838,0 | 14838,0 |  | 14838,0 | 14838,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 8 | Грн. |  |  | 287294 | 287294 |  | 287294 | 287294 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків на вул.. Самбірська, де необхідно провести реконструкцію | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків на вул.. Самбірська, де буде проведено реконструкцію | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість реконструкції | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 287294,0 | 287294,0 |  | 287294,0 | 287294,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 9 | Грн. |  |  | 382383 | 382383 |  | 382383 | 382383 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД на рекультивацію міського сміттєзвалища в районі с. Брониця Дрогобицького району (реконструкція), яких необхідно виготовити | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД на рекультивацію міського сміттєзвалища в районі с. Брониця Дрогобицького району (реконструкція) буде виготовлено | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ПКД | Грн/шт | відділ благоустрою |  | 382382,69 | 382382,69 |  | 382382,69 | 382382,69 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 10 | Грн. |  |  | 83161 | 83161 |  | 82429 | 82429 |  | 732 | 732 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних майданчиків, які необхідно збудовано в м. Дрогобичі (на вул.Бориславська, 8) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних майданчиків які будуть збудовані в м. Дрогобичі ( на вул.Бориславська, 8) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість майданчика | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 99443 | 99443 |  | 98564 | 98564 |  | 879 | 879 |
| Роботи виконано в повному обсязі , дешевша вартість матеріалів, решта робіт з будівництва майданчика оплатилась за рахунок коштів громади (16,135 тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 83,63 | 83,63 |  | 83,63 | 83,63 |  |  |  |
|  | Завдання 11 | Грн. |  |  | 298902 | 298902 |  | 292716 | 292716 |  | 6186 | 6186 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячого майданчиків, які необхідно реконструювати в м. Дрогобичі (на вул.Бориславська, 22-24) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків які будуть реконструйовані в м. Дрогобичі ( на вул.Бориславська, 22-24) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість майданчика | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 398906 | 398906 |  | 390653 | 390653 |  | 8253 | 8253 |
| Роботи виконано в повному обсязі , дешевша вартість матеріалів, решта робіт з будівництва майданчика оплатилась за рахунок коштів громади (97,937 тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 74,93 | 74,93 |  | 74,93 | 74,93 |  |  |  |
|  | Завдання 12 | Грн. |  |  | 556308 | 556308 |  | 556308 | 556308 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість світлофорів на перехресті Л. Українки-П. Орлика в м. Дрогобичі, необхідно збудувати | од | відділ благоустрою |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість світлофорів на перехресті Л. Українки-П. Орлика в м. Дрогобичі буде збудовано | од | відділ благоустрою |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість світлофора | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 92717,98 | 92717,98 |  | 92717,98 | 92717,98 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 13 | Грн. |  |  | 89269 | 89269 |  | 89269 | 89269 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків, які необхідно придбати та встановити в м. Дрогобичі (вул..В.Великого, 98, 98/1) | од | відділ благоустрою |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків які будуть придбані та встановлені в м. Дрогобичі (вул..В.Великого, 98, 98/1) | од | відділ благоустрою |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного дитячого майданчика | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 44634,5 | 44634,5 |  | 44634,5 | 44634,5 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 14 | Грн. |  |  | 31475 | 31475 |  | 31475 | 31475 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних,дитячих майданчиків, які необхідно придбати та встановити в м. Дрогобичі (вул. М. Тураша) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних, дитячих майданчиків які будуть придбані та встановлені в м. Дрогобичі (вул..М. Тураша3) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного дитячого майданчика | Грн./од. | відділ благоустрою |  | 31475,0 | 31475,0 |  | 31475,0 | 31475,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 15 | Грн. |  |  | 210000 | 210000 |  | 199699 | 199699 |  | 10301 | 10301 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області, які необхідно збудувати | м/п | відділ благоустрою |  | 5145,0 | 5145,0 |  | 5145,0 | 5145,0 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області, які збудують | м/п | відділ благоустрою |  | 104,0 | 104,0 |  | 98,9 | 98,9 |  | 5,1 | 5,1 |
| У зв’язку з поганими погодними умовами підрядник не виконав запланованих на 2018рік обсягу робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./м/п | відділ благоустрою |  | 2019,32 | 2019,32 |  | 2019,32 | 2019,32 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою |  | відділ благоустрою |  | 2,02 | 2,02 |  | 1,92 | 1,92 |  | 0,1 | 0,1 |
| У зв’язку з поганими погодними умовами підрядник не виконав запланованих на 2018рік обсягу робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 16 | Грн. |  |  | 17850 | 17850 |  | 17850 | 17850 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необхідність в проведенні експертизи робочого проекту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобичі Львівської області. | раз | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буде проведено експертизу робочого проекту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобичі Львівської області. | раз | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість експертизи | грн/шт | відділ благоустрою |  | 17850,0 | 17850,0 |  | 17850,0 | 17850,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 17 | Грн. |  |  | 124899 | 124899 |  |  |  |  | 124899 | 124899 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність ліній вуличного освітлення, які необхідно збудувати | м\п | Відділ благоустрою |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 | 900 |
| Роботи не виконувались, через відмову подавача запиту у виконанні проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність ліній вуличного освітлення, які буде збудовано | м\п | Відділ благоустрою |  | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  | 99,9 | 99,9 |
| Роботи не виконувались, через відмову подавача запиту у виконанні проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт з будівництва | Грн./м/п | Відділ благоустрою |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 1250 |
| Роботи не виконувались, через відмову подавача запиту у виконанні проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою |  | Відділ благоустрою |  | 11,1 | 11,1 |  |  |  |  | 11,1 | 11,1 |
| Роботи не виконувались, через відмову подавача запиту у виконанні проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 18 | Грн. |  |  | 223911 | 223911 |  | 223911 | 223911 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повна вартість робіт з реконструкція вуличного освітлення вулиці Є. Коновальця в м. Дрогобич Львівської області | грн. | Відділ благоустрою |  | 704452,0 | 704452,0 |  | 704452,0 | 704452,0 |  |  |  |
|  | Протяжність ліній вуличного освітлення, які необхідно реконструювати | м\п | Відділ благоустрою |  | 900 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність ліній вуличного освітлення, які буде реконструйовано | м\п | Відділ благоустрою |  | 286,07 | 286,07 |  | 286,07 | 286,07 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./м/п | Відділ благоустрою |  | 782,72 | 782,72 |  | 782,72 | 782,72 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою |  | Відділ благоустрою |  | 31,79 | 31,79 |  | 31,79 | 31,79 |  |  |  |

| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Москалик Р. Я. (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Юрчак Л. М. (ініціали та прізвище) |