ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)..

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік

| 1. | 1200000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (код) |  |  | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради |
|  | (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216000 | 1216030 |  | Організація благоустрою населених пунктів |
|  | (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |  |  |  |

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів громади |

5. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду.

| 6. Завдання бюджетної програми |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Відшкодування витрат КП «КМГ» в т.ч. : | 11702500,00 |  | 11702500,00 | 11702500,00 |  | 11702500,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 1 - утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2000000,00 |  | 2000000,00 | 2000000,00 |  | 2000000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 2 - утримання міських кладовищ | 450000,00 |  | 450000,00 | 450000,00 |  | 450000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 3 - прибирання парків, скверів, площ, вулиць міста, в т.ч. збір і вивіз дорожнього сміття | 5627500,00 |  | 5627500,00 | 5627500,00 |  | 5627500,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 4 - ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 5 - поточний ремонт, утримання малих архітектурних форм та ін. об’єктів благоустрою (лавки, пам’ятні знаки, перемощування, монументи і т.п.) | 300000,00 |  | 300000,00 | 300000,00 |  | 300000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 6 - утримання та поточний ремонт ливневої (дощової) каналізації (в т. ч. 0встановлення решіток) | 350000,00 |  | 350000,00 | 350000,00 |  | 350000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 7 зимове утримання доріг | 2300000,00 |  | 2300000,00 | 2300000,00 |  | 2300000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 8 Зрізка дерев | 50000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 9 Захоронення невідомих осіб | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 10 Утримання фонтану | 50000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 11 Косіння | 450000,00 |  | 450000,00 | 450000,00 |  | 450000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 12 Поточні трансферти підприємству "Спільна поміч" (стерилізація безпритульних тварин) | 86652,50 |  | 86652,50 | 86652,50 |  | 86652,50 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 13 Облаштування дитячого майданчика між будинками №3 та №5 на вул.. П. Орлика (депутатське звернення Броварського, Шеремети) | 9000,00 |  | 9000,00 | 9000,00 |  | 9000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 14 догляд за парком ім. Б.Хмельницького по вул. Трускавецькій (на2 місяці) | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 15 зрізка та кронування аварійних дерев | 294986,57 |  | 294986,57 | 294986,57 |  | 294986,57 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання16 поточний ремонт квітників | 293371,92 |  | 293371,92 | 293371,92 |  | 293371,92 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 17 утримання квітників | 55030,74 |  | 55030,74 | 55030,74 |  | 55030,74 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 18 Оплата послуг сторонніх організацій | 11918,40 |  | 11918,40 | 11918,36 |  | 11918,36 | 0,04 |  | 0,04 |
|  | Завдання 19 Прибирання вулиць міста | 3369961,48 |  | 3369961,48 | 3369961,48 |  | 3369961,48 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 20 Косіння | 72945,76 |  | 72945,76 | 72945,76 |  | 72945,76 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 21 сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища, земельний податок | 8930,16 |  | 8930,16 | 8930,16 |  | 8930,16 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 22 оплата електроенергії мереж вуличного освітлення | 2314895,41 |  | 2314895,41 | 2314895,41 |  | 2314895,41 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 23 Поточний ремонт (Благоустрій) прибудинкової території на вул.. Коновальця,9/1 ОСББ «Резон» (громадський бюджет) | 68955,00 |  | 68955,00 | 68955,00 |  | 68955,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 24 Поточний ремонт скверу біля музичного коледжу ім.. Барвінского для покращення міського простору та збільшення туристичної привабливості міста Дрогобича (вул.. Музична,3-вул. Бориславська,1) (громадський бюджет) | 96079,00 |  | 96079,00 | 96079,00 |  | 96079,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 25 ПКД на капітальний ремонт об’єктів благоустрою |  | 106341,33 | 106341,33 |  | 47350,2 | 47350,20 |  | 58991,13 | 58991,13 |
|  | Завдання 26 Відшкодування КП «КМГ»виконання робітпо ремонту липневої каналізації, асфальтобетонного покриття внутріквартальних доріг,косіння газонів, кронування дерев та благоустрій прилеглих до будинків територій, що відносяться до виборчого округу №2 (за депутатським зверненням А. Яніва) | 15000,00 |  | 15000,00 | 15000,00 |  | 15000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 27 Капітальний ремонт (замощення та зовнішнє освітлення) скверу на вул. Лесі Українки,22 в м. Дрогобич |  | 399428,00 | 399428,00 |  | 398134,00 | 398134,00 |  | 1294,00 | 1294,00 |
|  | Завдання 28 Капітальний ремонт спортивного майданчика у місті Дрогобич Львівської області, В.Великого,3 |  | 120561,00 | 120561,00 |  | 120027,09 | 120027,09 |  | 533,91 | 533,91 |
|  | Завдання 29 Відновлення вуличного освітлення (капітальний ремонт) у парку культури та відпочинку на вул.. Трускавецькій у м. Дрогобич Львівської обл.. |  | 397995,00 | 397995,00 |  | 396288,72 | 396288,72 |  | 1706,28 | 1706,28 |
|  | Завдання 30 Облаштування пішохідних доріжок у дитячо-відпочинковій частині парку «Небесної сотні» по вул.. П.Орлика в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона)(капітальний ремонт) |  | 396214,00 | 396214,00 |  | 370245,47 | 370245,47 |  | 25968,53 | 25968,53 |
|  | Завдання 31 Капітальний ремонт пішохідної доріжки на вул.. Є.Коновальця біля храму Покрови Пресвятої Богородиці м. Дрогобич |  | 159731,00 | 159731,00 |  | 159178,00 | 159178,00 |  | 553,00 | 553,00 |
|  | Завдання 32 Капітальний ремонт пішохідної доріжки у сквері ХІХ ст.. на вул.. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона) |  | 395760,00 | 395760,00 |  | 366567,33 | 366567,33 |  | 29192,67 | 29192,67 |
|  | Завдання 33 Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистку чаші ставка у парку ім..Б. Хмельницького в м. Дрогобич Львівської обл.. |  | 200000,00 | 200000,00 |  | 0 | 0 |  | 200000,00 | 200000,00 |
|  | Завдання 34 Капітальний ремонт пішохідної доріжки прибудинкової території по вул. В. Великого 5а в м. Дрогобич |  | 239500,00 | 239500,00 |  | 239250,57 | 239250,57 |  | 249,43 | 249,43 |
|  | Завдання 35 Капітальний ремонт підпірної стінки біля житлового будинку №103 по вул.. Стрийська в м. Дрогобичі Львівської обл.. |  | 142308,00 | 142308,00 |  | 141978,75 | 141978,75 |  | 329,25 | 329,25 |
|  | Завдання36 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.. Л. Курбаса та вул.. Грабовського в м. Дрогобич Львівської обл.. |  | 231368,00 | 231368,00 |  | 231128,12 | 231128,12 |  | 239,88 | 239,88 |
|  | Завдання 37 Поточний ремонт пішохідної доріжки біля ж/б №81/1 на вул.. М. Грушевського ( | 24707,00 |  | 24707,00 | 24707,00 |  | 24707,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 38 Капітальний ремонт (замощення бруківкою прибудинкової території біля ж/б №77на вул.. Грушевського | 188319,00 |  | 188319,00 | 188319,00 |  | 188319,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 39 Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №6 на вул.. Тарнавського | 102431,00 |  | 102431,00 | 102431,00 |  | 102431,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 40 Поточний ремонт пішохідної доріжки біля ж/б №26 на вул.. В. Великого | 38281,00 |  | 38281,00 | 38281,00 |  | 38281,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 41 Розчистка русла річки Серет і споруди d600 мм (двох очкова на вул.. І. Франка у м. Дрогобич Львівської обл.. |  | 76738,49 | 76738,49 |  | 76736,00 | 76736,00 |  | 2,49 | 2,49 |
|  | Завдання 42 Надання послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума на вул.. Мазепи,12 | 5521,22 |  | 5521,22 | 5521,22 |  | 5521,22 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 43 Поточний ремонт внутріквартальних доріг на вул..Гончара,2 | 53607,60 |  | 53607,60 | 53607,60 |  | 53607,60 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 44 Поточний ремонт внутріквартальних доріг на вул..В. Великого,19 | 106300,80 |  | 106300,80 | 106300,8 |  | 106300,80 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 45 Поточний ремонт прибудинкової території на вул.. Є. Коновальця, 7 | 118938,00 |  | 118938,00 | 118938,00 |  | 118938,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 46 Поточний ремонт пішохідної доріжки на вул.. Шкільна | 23537,00 |  | 23537,00 | 23537,00 |  | 23537,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 47 Поточний ремонт прибудинкової території на вул.. Кн. Ольги,3 під.4 | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 | 0 |  | 0 |
|  | Завдання 48 Поточний ремонт прибудинкової території В.Великого,26 | 10030,00 |  | 10030,00 | 10030,00 |  | 10030,00 | 0 |  | 0 |
|  | Всього | 19086899,56 | 2865944,82 | 21952844,38 | 19086899,52 | 2546884,25 | 21633783,77 | 0,04 | 319060,57 | 319060,61 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Завдання 1 | грн. |  | 2000000,00 |  | 2000000,00 | 2000000,00 |  | 2000000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність кабельних мереж зовнішнього освітлення | км | відділ благоустрою | 102 |  | 102 | 102 |  | 1032 |  |  |  |
|  | Протяжність повітряних мереж зовнішнього освітлення | км | відділ благоустрою | 148 |  | 148 | 148 |  | 148 |  |  |  |
|  | кількість електрошаф | од. | відділ благоустрою | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |
|  | кількість автоматів від 60А до100А | од. | відділ благоустрою | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |
|  | кількість автоматичних пристроїв управління (реле часу) | од. | відділ благоустрою | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  | кількість таймерів | од. | відділ благоустрою | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  | Кількість світлоточок всього, в т. ч. | од. | відділ благоустрою | 5200 |  | 5200 | 5200 |  | 5200 |  |  |  |
|  | -кількість натрієвих ламп | од. | відділ благоустрою | 2564 |  | 2564 | 2564 |  | 2564 |  |  |  |
|  | -кількість галогенних (економних) ламп | од. | відділ благоустрою | 1393 |  | 1393 | 1393 |  | 1393 |  |  |  |
|  | -кількість світлодіодних джерел світла | од. | відділ благоустрою | 1243 |  | 1243 | 1243 |  | 1243 |  |  |  |
|  | Кількість світлофорних обєктів на обслуговуванні | од. | відділ благоустрою | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  | Кількість ламп у світлофорних об’єктах | од. | відділ благоустрою | 287 |  | 287 | 287 |  | 287 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня довжина силового кабелю, що підлягає заміні окремими місцями | м.п | відділ благоустрою | 62 |  | 62 | 62 |  | 62 |  |  |  |
|  | Середня довжина повітряного проводу, що підлягає заміні | м.п | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Середня довжина аварійних кабельних ліній світлофорних об'єктів, які підлягають заміні (КВВГ 5х1,5) | м.п | відділ благоустрою | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |
|  | Середня кількість натрієвих ламп, які підлягають заміні | шт | відділ благоустрою | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | Середня кількість світлофорних ламп, які підлягають заміні | шт | відділ благоустрою | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | Середня кількість автоматів 100 А, які підлягають заміні | шт | відділ благоустрою | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |
|  | Час роботи одного світильника | год | відділ благоустрою | 3390 |  | 3390 | 3390 |  | 3390 |  |  |  |
|  | Кількість світлових точок, що обслуговуються | шт | відділ благоустрою | 5200 |  | 5200 | 5200 |  | 5200 |  |  |  |
|  | ефективності | х | відділ благоустрою | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Вартість натрієвої лампи | грн. | відділ благоустрою | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  |
|  | Вартість світлофорної лампи | грн. | відділ благоустрою | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |
|  | Вартість заміни повітряного проводу | грн./м/п | відділ благоустрою | 47 |  | 47 | 47 |  | 47 |  |  |  |
|  | Вартість заміни силового кабелю | грн./м/п | відділ благоустрою | 320 |  | 320 | 320 |  | 320 |  |  |  |
|  | Вартість заміни автоматів 100 А | грн. | відділ благоустрою | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  |
|  | Вартість заміни аварійних кабельних ліній світлофорних об'єктів | грн. | відділ благоустрою | 8,4 |  | 8,4 | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |
|  | Середня вартість обслуговування 1 світлової точки | грн. | відділ благоустрою | 329 |  | 329 | 329 |  | 329 |  |  |  |
|  | якості | х |  | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | середньодобова тривалість освітлення вулиць міста | год/доб | відділ благоустрою | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  | Завдання 2 | грн. |  | 450000,00 |  | 450000,00 | 450000,00 |  | 450000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість кладовищ міста | од. | відділ благоустрою | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість кладовищ, що обслуговуються | од. | відділ благоустрою | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | площа доріжок на кладовищах, що обслуговуються | м2 | відділ благоустрою | 57 110 |  | 57 110 | 57 110 |  | 57 110 |  |  |  |
|  | площа доріжок, які прибираються, на кладовищах, що обслуговуються | м2 | відділ благоустрою | 9 247,5 |  | 9 247,5 | 9 247,5 |  | 9 247,5 |  |  |  |
|  | середньорічний обсяг завезення води | м3 | відділ благоустрою | 163 |  | 163 | 163 |  | 163 |  |  |  |
|  | середньорічний обсяг вивезення і утилізації сміття | м3 | відділ благоустрою | 373 |  | 373 | 373 |  | 373 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на утримання кладовища | грн./м2 доріжок, які прибираються | відділ благоустрою | 48,66 |  | 48,66 | 48,66 |  | 48,66 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток кладовищ, що обслуговуються, від загальної кількості | % | відділ благоустрою | 43 |  | 43 | 43 |  | 43 |  |  |  |
|  | відсоток площі доріжок, які прибираються, від загальної площі доріжок кладовищ, що обслуговуються | % | відділ благоустрою | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  | Завдання 3 | грн. |  | 5627500,00 |  | 5627500,00 | 5627500,00 |  | 5627500,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість прибиральників | од. | відділ благоустрою | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  |
|  | Площа території, яка підлягає прибиранню | м2 | відділ благоустрою | 484194 |  | 484194 | 484194 |  | 484194 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа території, яка прибирається | м2 | відділ благоустрою | 198 209 |  | 198 209 | 198 209 |  | 198 209 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня норма прибирання на прибиральника | м2/од. | відділ благоустрою | 3700 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток прибраної площі від загальної площі прибирання | % | відділ благоустрою | 41 |  | 41 | 41 |  | 41 |  |  |  |
|  | Завдання 4 | грн. |  | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість сміттєзвалищ, які необхідно ліквідувати | од | відділ благоустрою | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість стихійних сміттєзвалищ, що буде ліквідовано | од | відділ благоустрою | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість ліквідації стихійного сміттєзвалища | грн./ од. | відділ благоустрою | 25000,00 |  | 25000,00 | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % в у порівнянні з потребою | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 5 | грн. |  | 300000,00 |  | 300000,00 | 300000,00 |  | 300000,00 |  |  |  |
|  | Кількість лавок, пам’ятних знаків, перемощувань, монументів і т.п потрібно відремонтувати | Од. | відділ благоустрою | 429 |  | 429 | 429 |  | 429 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість лавок, пам’ятних знаків, перемощувань, монументів і т.п буде відремонтовано | од | відділ благоустрою | 429 |  | 429 | 429 |  | 429 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./од | відділ благоустрою | 699,30 |  | 699,30 | 699,30 |  | 699,30 |  |  |  |
|  | Періодичність виконання в рік | раз |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 6 | грн. |  | 350000,00 |  | 350000,00 | 350000,00 |  | 350000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необхідна кількість встановлення ливневих решіток | од. | відділ благоустрою | 56 |  | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |
|  | необхідна кількість відремонтованих дощових колодязів | од | відділ благоустрою | 67 |  | 67 | 67 |  | 67 |  |  |  |
|  | необхідна кількість очищення ливневих колодязів | од. | відділ благоустрою | 720 |  | 720 | 720 |  | 720 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість встановлених ливневих решіток | од | відділ благоустрою | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |
|  | кількість відремонтованих дощових колодязів | од | відділ благоустрою | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  | кількість очищених ливневих решіток | од | відділ благоустрою | 680 |  | 680 | 680 |  | 680 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість встановленої ливневої решітки | грн./од. | відділ благоустрою | 2280,60 |  | 2280,60 | 2280,60 |  | 2280,60 |  |  |  |
|  | середня вартість ремонту дощового колодязя | грн./од. | відділ благоустрою | 1961 |  | 1961 | 1961 |  | 1961 |  |  |  |
|  | середня вартість одного очищення ливневої решітки | грн./од. | відділ благоустрою | 231 |  | 231 | 231 |  | 231 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток встановлених ливневих решіток від потреби | % | відділ благоустрою | 59 |  | 59 | 59 |  | 59 |  |  |  |
|  | відсоток відремонтованих дощових колодязів від потреби | % | відділ благоустрою | 89,5 |  | 89,5 | 89,5 |  | 89,5 |  |  |  |
|  | відсоток очищених ливневих решіток від потреби | % | відділ благоустрою | 94,4 |  | 94,4 | 94,4 |  | 94,4 |  |  |  |
|  | Завдання 7 | грн. |  | 2300000,00 |  | 2300000,00 | 2300000,00 |  | 2300000,00 |  |  |  |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Площа доріг і тротуарів яка підлягає зимовому уриманню | М2 | відділ благоустрою | 976000 |  | 976000 | 976000 |  | 976000 |  |  |  |
|  | Періодичність утримання доріг в зимовий період | міс | відділ благоустрою | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Площа доріг і тротуарів яка буде утримуватись в зимовий період | М2 | відділ благоустрою | 976000 |  | 976000 | 976000 |  | 976000 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість з утримання дороги і тротуару | Грн/м2 | відділ благоустрою | 0,66 |  | 0,66 | 0,66 |  | 0,66 |  |  |  |
|  | Періодичність утримання, яку буде проведено | Міс. |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  |  |  |
|  | Завдання 8 | грн. |  | 50000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  |  |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість аварійних дерев, що необхідно зрізати | Шт.. | відділ благоустрою | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | Кількість дерев, що необхідно кронувати | шт | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість аварійних дерев, що будуть зрізані | Шт.. | відділ благоус | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | Кількість дерев, що будуть кроновані | шт | відділ благоустрою | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість зрізки 1 дерева | Грн/ | відділ благоустрою | 4100 |  | 4100 | 4100 |  | 4100 |  |  |  |
|  | Середня вартість кронування 1 дерева | Грн/ | відділ благоустрою | 580 |  | 580 | 580 |  | 580 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % зрізаних дерев до потреби | % | відділ благоустрою | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | % зкронованих дерев до потреби |  | відділ благоустрою | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |
|  | Завдання 9 | грн. |  | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість захоронень невідомих осіб | од. | відділ благоустрою | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного захоронення | грн. | відділ благоустрою | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
|  | Завдання 10 | грн. |  | 50000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість фонтанів | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Кількість ставок обслуговуючого персоналу | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середньомісячна вартість обслуговування | грн./міс | відділ благоустрою | 6250,00 |  | 6250,00 | 6250,00 |  | 6250,00 |  |  |  |
|  | Кількість місяців з обслуговування фонтану | міс | відділ благоустрою | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 11 | грн. |  | 450000,00 |  | 450000,00 | 450000,00 |  | 450000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа газонів | 100 м2 | відділ благоустрою | 1893 |  | 1893 | 1893 |  | 1893 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа газонів, які косять, в т. ч. | 100 м2 | відділ благоустрою | 1800 |  | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |
|  | площа газонів, які косять вручну | 100 м2 | відділ благоустрою | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 |  |  |  |
|  | площа газонів, які косять механізовано | 100 м2 | відділ благоустрою | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість ручного косіння | грн./100 м2 | відділ благоустрою | 72,00 |  | 72,00 | 72,00 |  | 72,00 |  |  |  |
|  | середня вартість механізованого косіння | грн./100 м2 | відділ благоустрою | 108,00 |  | 108,00 | 108,00 |  | 108,00 |  |  |  |
|  | Середня періодичність косіння | раз | відділ благоустрою | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість газонів, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів | % | відділ благоустрою | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |
|  | Завдання 12 | грн. |  | 86652,50 |  | 86652,50 | 86652,50 |  | 86652,50 |  |  |  |
|  | Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин необхідно для безпритульних тварин | шт | ГО «Спільна поміч» | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.) | м/п | ГО «Спільна поміч» | 175,4 |  | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 |  |  |  |
|  | Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.) | послуг | ГО «Спільна поміч» | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість пального | л | ГО «Спільна поміч» | 866 |  | 866 | 866 |  | 866 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість вікон | кг | ГО «Спільна поміч» | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин буде закуплено для безпритульних тварин | шт | ГО «Спільна поміч» | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  |
|  | Кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.), яка буде закуплена | м/п | ГО «Спільна поміч» | 175,4 |  | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 |  |  |  |
|  | Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.), які буде виконано | послуг | ГО «Спільна поміч» | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  | Кількість пального, яке буде закуплено | л | ГО «Спільна поміч» | 866 |  | 866 | 866 |  | 866 |  |  |  |
|  | Кількість вікон яку буде закуплено | Кг. | ГО «Спільна поміч» | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість медикаментів, ветпрепаратів, вакцин | Грн./шт | ГО «Спільна поміч» | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
|  | Середня вартість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.) | Грн./м/п | ГО «Спільна поміч» | 114 |  | 114 | 114 |  | 114 |  |  |  |
|  | Середня вартість послуги для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.) | Грн\посл | ГО «Спільна поміч» | 598,00 |  | 598,00 | 598,00 |  | 598,00 |  |  |  |
|  | Середня вартість пального | Грн./л | ГО «Спільна поміч» | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | Середня вартість вікон | Грн./кг. | ГО «Спільна поміч» | 2025,00 |  | 2025,00 | 2025,00 |  | 2025,00 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі медикаментів, ветпрепаратів, вакцин | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі металу, профілю та сітки | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню наданню послуг | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі пального | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | % виконання до потреби по відношенню закупівлі харчування | % | ГО «Спільна поміч» | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 13 | грн. |  | 9000,00 |  | 9000,00 | 9000,00 |  | 9000,00 |  |  |  |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків, які необхідно облаштувати між б. №3 та №5 на вул.. П.Орлика (деп..зверн. Броницького , Шеремети) | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячих майданчиків, які буде облаштувати між б. №3 та №5 на вул.. П.Орлика (деп..зверн. Броницького , Шеремети) | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн.. | відділ благоус | 9000,00 |  | 9000,00 | 9000,00 |  | 9000,00 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Завдання 14 |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа парку | га | відділ благоустрою | 178 |  | 178 | 178 |  | 178 |  |  |  |
|  | Кількість ставок лісників | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа парку, що буде доглянута | га | відділ благоустрою | 178 |  | 178 | 178 |  | 178 |  |  |  |
|  | Кількість ставок лісників | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість догляду в рік | грн. місяць | відділ благоустрою | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Завдання 15 | грн. |  | 294986,57 |  | 294986,57 | 294986,57 |  | 294986,57 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість аварійних дерев, що необхідно зрізати | шт. | відділ благоустрою | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  | кількість дерев, що необхідно кронувати | шт. | відділ благоустрою | 355 |  | 355 | 355 |  | 355 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість аварійних дерев, що будуть зрізані | шт. | відділ благоустрою | 56 |  | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |
|  | кількість дерев, що будуть кроновані | шт. | відділ благоустрою | 113 |  | 113 | 113 |  | 113 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість зрізки 1 дерева | грн. | відділ благоустрою | 4100 |  | 4100 | 4100 |  | 4100 |  |  |  |
|  | Середня вартість кронування 1 дерева | грн. | відділ благоустрою | 614,92 |  | 614,92 | 614,92 |  | 614,92 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % зрізаних дерев від потреби | % | відділ благоустрою | 93,0 |  | 93,0 | 93,0 |  | 93,0 |  |  |  |
|  | % кронованих дерев від потреби | % | відділ благоустрою | 33,7 |  | 33,7 | 33,7 |  | 33,7 |  |  |  |
|  | Завдання 16 | грн. |  | 293371,92 |  | 293371,92 | 293371,92 |  | 293371,92 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста | м2 | відділ благоустрою | 1 556 |  | 1 556 | 1 556 |  | 1 556 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста з дворазовою посадкою | м2 | відділ благоустрою | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Площа квітників міста з одноразовою посадкою | м2 | відділ благоустрою | 573 |  | 573 | 573 |  | 573 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонтних робіт на квітниках з одноразовою посадкою | грн. /м2 | відділ благоустрою | 511,99 |  | 511,99 | 511,99 |  | 511,99 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відношення площі квітників, що ремонтуються, до загальної площі | % | відділ благоустрою | 36,8 |  | 36,8 | 36,8 |  | 36,8 |  |  |  |
|  | Завдання 17 | грн. |  | 55030,74 |  | 55030,74 | 55030,74 |  | 55030,74 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста | м2 | відділ благоустрою | 1 556 |  | 1 556 | 1 556 |  | 1 556 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа квітників міста, що обслуговується | м2 | відділ благоустрою | 573 |  | 573 | 573 |  | 573 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість обслуговування квітників | грн. /м2 | відділ благоустрою | 96,04 |  | 96,04 | 96,04 |  | 96,04 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відношення площі квітників, що обслуговуються, до загальної площі | % | відділ благоустрою | 36,8 |  | 36,8 | 36,8 |  | 36,8 |  |  |  |
|  | Завдання 18 | грн. |  | 11918,40 |  | 11918,40 | 11918,40 |  | 11918,40 |  |  |  |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість послуг | Шт. | відділ благоустрою | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість послуг, які будуть надані | Шт. | відділ благоустрою | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуги | Грн./шт | відділ благоустрою | 5959,20 |  | 5959,20 | 5959,20 |  | 5959,20 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Завдання 19 | грн. |  | 3369961,48 |  | 3369961,48 | 3369961,48 |  | 3369961,48 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа території яка підлягає прибиранню | м2 | відділ благоустрою | 196045 |  | 196045 | 196045 |  | 196045 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа території яка прибирається | м2 | відділ благоустрою | 196045 |  | 196045 | 196045 |  | 196045 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість прибирання 1 м2 на 1 місяць | грн./ м2 | відділ благоустрою | 1,81 |  | 1,81 | 1,81 |  | 1,81 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % площі поточного ремонту до загальної площі доріг | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 20 | грн. |  | 72945,76 |  | 72945,76 | 72945,76 |  | 72945,76 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа газонів | 100 м2 | відділ благоустрою | 614 |  | 614 | 614 |  | 614 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа газонів, які косять механізовано | 100 м2 | відділ благоустрою | 614 |  | 614 | 614 |  | 614 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість механізованого косіння | грн./100 м2 | відділ благоустрою | 118,8 |  | 118,8 | 118,8 |  | 118,8 |  |  |  |
|  | Середня періодичність косіння | раз | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість газонів, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 21 | грн. |  | 8930,16 |  | 8930,16 | 8930,16 |  | 8930,16 |  |  |  |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість платежів земельного податку | га | Фінансово-економічний відділ | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість проведених платежів земельного податку | Грн. | Фінансово-економічний відділ | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середньомісячна сума земельного податку | Грн. | Фінансово-економічний відділ | 744,18 |  | 744,18 | 744,18 |  | 744,18 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | Фінансово-економічний відділ | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 22 | грн. |  | 2314895,41 |  | 2314895,41 | 2314895,41 |  | 2314895,41 |  |  |  |
|  | затрат | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Скільки електроенергії необхідно для вуличного освітлення | Тис. кВт | відділ благоустрою | 787,396 |  | 787,396 | 787,396 |  | 787,396 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Скільки електроенергії використано для вуличного освітлення | Тис. кВт | відділ благоустрою | 787,396 |  | 787,396 | 787,396 |  | 787,396 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість за 1 тис кВт. | Грн../тис. кВт. | відділ благоустрою | 2939,94 |  | 2939,94 | 2939,94 |  | 2939,94 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % спожитої електроенергії по відношенню до необхідної | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 23 | грн. |  | 68955,00 |  | 68955,00 | 68955,00 |  | 68955,00 |  |  |  |
|  | Кількість прибудинкової території на вул.. Коновальця,9/1 де треба провести поточний ремонт | Од. | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Кількість прибудинкової території на вул.. Коновальця,9/1 де проведено поточний ремонт | од | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./од | відділ благоустрою | 68955,00 |  | 68955,00 | 68955,00 |  | 68955,00 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 24 | грн. |  | 96079,00 |  | 96079,00 | 96079,00 |  | 96079,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість скверів біля музичного училища де необхідно провести поточний ремонт (громадський бюджет) | м2 | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість скверів біля музичного училища де проведено поточний ремонт (громадський бюджет) | м2 | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт з поточного ремонту скверу | грн./ м2 | відділ благоустрою | 96079,00 |  | 96079,00 | 96079,00 |  | 96079,00 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % завершеності об’єкта у поточному році | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 25 | грн. |  |  | 106341,33 | 106341,33 |  | 47350,20 | 47350,20 |  | 58991,13 | 58991,13 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необхідна кількість ПКД для капітального ремонту об’єктів благоустрою | Од.. | відділ благоустрою |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| У зв’язку із відсутністю коштів, на виконання робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою, що планувались на 2019 рік, відпала необхідність виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовлених ПКД для капітального ремонту об’єктів благоустрою | Од. | відділ благоустрою |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| У зв’язку із відсутністю коштів, на виконання запланованих робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою, відпала необхідність виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сер. вартість 1 ПКД з капітального ремонту | грн./ од | відділ благоустрою |  | 26585,33 | 26585,33 |  | 23675,10 | 23675,10 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % завершеності об’єкта у поточному році | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 26 | грн. |  | 15000,00 |  | 15000,00 | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виборчих округів де необхідно провести роботи з благоустрою (ливнева каналізація, косіння, зрізка дерев, асфальтування)(звернення деп.. Яніва) | Од. | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виборчих округів де проведено роботи з благоустрою (ливнева каналізація, косіння, зрізка дерев, асфальтування) | Од. | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість ремонту об’єктів благоустрою (за зверненням деп.. Яніва) | грн./ | відділ благоустрою | 15000,00 |  | 15000,00 | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 27 | грн. |  |  | 399428,00 | 399428,00 |  | 398134,00 | 398134,00 |  | 1294,00 | 1294,00 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість скверів по вул. Л.Українки,22 де треба зробити капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість скверів по вул. Л.Українки,22 де виконано капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 499428,00 | 499428,00 |  | 498134,00 | 498134,00 |  | 1294,00 | 1294,00 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт з капітального ремонту скверу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,8 | 79,98 |  | 79,92 | 79,92 |  | 0,06 | 0,06 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт з капітального ремонту скверу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 28 | грн. |  |  | 120561,00 | 120561,00 |  | 120027,09 | 120027,09 |  | 533,91 | 533,91 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних майданчиків на вул.. В.Великого,3 де треба провести капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортивних майданчиків на вул.. В.Великого,3 де буде проведено капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 150890,00 | 150890,00 |  | 150356,09 | 150356,09 |  | 533,91 | 533,91 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт з капітального ремонту спортивного майданчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,9 | 79,9 |  | 79,82 | 79,82 |  | 0,08 | 0,08 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт з капітального ремонту спортивного майданчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 29 | грн. |  |  | 397995,00 | 397995,00 |  | 396288,72 | 396288,72 |  | 1706,28 | 1706,28 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість парків на вул.. Трускавецькій де необхідно провести відновлення вуличного освітлення | Од. | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість парків на вул.. Трускавецькій де буде проведено відновлення вуличного освітлення | Од. | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | грн./ од | відділ благоустрою |  | 498409,00 | 498409,00 |  | 496702,72 | 796702,72 |  | 1706,28 | 1706,28 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт з капітального ремонту по відновленню вуличного освітлення в парку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,85 | 79,85 |  | 79,78 | 79,78 |  | 0,07 | 0,07 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт з капітального ремонту по відновленню вуличного освітлення в парку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 30 | грн. |  |  | 396214,00 | 396214,00 |  | 370245,47 | 370245,47 |  | 25968,53 | 25968,53 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячо-відпочинкових парків «Небесної сотні» на вул.. П.Орлика (ліва сторона) де треба провести капітальний ремонт | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дитячо-відпочинкових парків «Небесної сотні» на вул.. буде проведено капітальний ремонт | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | грн./ шт | відділ благоустрою |  | 496214 | 496214 |  | 470245,47 | 470245,47 |  | 25968,53 | 25968,53 |
| Роботи виконані в повному обсязі, економія за рахунок придбання дешевших матеріалів для виконання робіт на об’єкті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | КП « УКБ» |  | 79,85 | 79,85 |  | 78,73 | 78,73 |  | 1,1 | 1,1 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 31 | грн. |  |  | 159731,00 | 159731,00 |  | 159178,00 | 159178,00 |  | 553,00 | 553,00 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідних доріжок на вул.. Є.Коновальця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці де треба провести капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідних доріжок на вул.. Є.Коновальця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці де буде проведено капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | грн./ од | відділ благоустрою |  | 199914,00 | 199914,00 |  | 199361,00 | 199361,00 |  | 553,00 | 553,00 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,9 | 79,9 |  | 79,84 | 79,84 |  | 0,06 | 0,06 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 32 | грн. |  |  | 395760,00 | 395760,00 |  | 366567,33 | 366567,33 |  | 29192,67 | 29192,67 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідних доріжок у сквері ХІХ ст..на вул.. Шевченка (ліва сторона) де треба провести капітальний ремонт | Од. | відділ благоустрою |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідних доріжок у сквері ХІХ ст..на вул.. Шевченка (ліва сторона) де буде проведено капітальний ремонт | Га | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт за проектом | Грн/Га | відділ благоустрою |  | 495760,00 | 495760,00 |  | 466567,33 | 466567,33 |  | 29192,67 | 29192,67 |
| Роботи виконані в повному обсязі. Відхилення виникло через здешевлення вартості робіт шляхом внесення змін в проектні рішення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,83 | 79,83 |  | 78,57 | 78,57 |  | 1,26 | 1,26 |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 33 | грн. |  |  | 200000,00 | 200000,00 |  | 0 | 0 |  | 200000,00 | 200000,00 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість гідротехнічних споруд у парку Б.Хмельницького де треба провести капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Кількість чаш ставка у парку Б.Хмельницького де треба провести капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Роботи на об’єкті не виконувались через відсутність внеску громади для реалізації мікропроекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість гідротехнічних споруд у парку Б.Хмельницького де буде проведено капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість чаш ставка у парку Б.Хмельницького де буде проведено капітальний ремонт | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт за ппроектом | Грн/м2 | відділ благоустрою |  | 490696,00 | 490696,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 40,75 | 40,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 34 | грн. |  |  | 239500,00 | 239500,00 |  | 239250,57 | 239250,57 |  | 249,43 | 249,43 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість прибудинкової території на вул.. В. Великого,5а де треба провести капітальний ремонт доріжок | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість прибудинкової території на вул.. В. Великого,5а де буде проведено капітальний ремонт доріжок | м/п | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт по проектк | Грн. | відділ благоустрою |  | 299749 | 2997499 |  | 299499,57 | 299499,57 |  | 249,43 | 249,43 |
| Роботи виконані в повному обсязі. Відхилення виникло через здешевлення вартості робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,9 | 79,9 |  | 79,9 | 79,9 |  |  |  |
|  | Завдання 35 | грн. |  |  | 142308,00 | 142308,00 |  | 141978,75 | 141978,75 |  | 329,25 | 329,25 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підпірних стінок, які необхідно відремонтувати (ПКД) | Од. | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підпірних стінок, які буде відремонтовано (ПКД) | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт з виготовлення ПКД | Грн/ | відділ благоустрою |  | 142308,00 | 142308,00 |  | 141978,75 | 141978,75 |  | 329,25 | 329,25 |
| Відхилення виникло через здешевлення вартості проектних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 36 | грн. |  |  | 231368,00 | 231368,00 |  | 231128,12 | 231128,12 |  | 239,88 | 239,88 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість вулиць де треба зробити капітальний ремонт вуличного освітлення за даним проектом | шт | відділ благоустрою |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість вулиць де буде зроблено капітальний ремонт вуличного освітлення за даним проектом | шт | відділ благоустрою |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт за проектом | Грн./шт | відділ благоустрою |  | 291368,00 | 291368,00 |  | 291128,12 | 291128,12 |  | 239,88 | 239,88 |
| Відхилення виникло через здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 79,4 | 79,4 |  | 79,4 | 79,4 |  |  |  |
|  | Завдання 37 | грн. |  | 24707,00 |  | 24707,00 | 24707,00 |  | 24707,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідних доріжок біля ж/б № 81/1 на вул.. Грушевського необхідно поточно відремонтувати (деп. зверн. Андрухів) | штод | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідних доріжок біля ж/б № 81/1 на вул.. Грушевського буде поточно відремонтувана (деп. зверн. Андрухів) | шт | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт | Грн. | відділ благоустрою | 24707,00 |  | 24707,00 | 24707,00 |  | 24707,00 |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 38 | грн. |  | 188319,00 |  | 188319,00 | 188319,00 |  | 188319,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б №77 на вул.. Гушевського, де необхідно провести замощення бруківки (деп.зверн.Андрухіва) | М2 | відділ благоустрою | 235,4 |  | 235,4 | 235,4 |  | 235,4 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б №77 на вул.. Гушевського, де буде проведено замощення бруківки (деп.зверн. Андрухіва) | М 2 | відділ благоустрою | 235,4 |  | 235,4 | 235,4 |  | 235,4 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонту | Грн./м кв. |  | 800,00 |  | 800,00 | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 39 | грн. |  | 102431,00 |  | 102431,00 | 102431,00 |  | 102431,00 |  |  |  |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б №6 на вул.. Тарнавського, де необхідно провести замощення бруківки | М2 | відділ благоустрою | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б №6 на вул.. Тарнавського, де буде проведено замощення бруківки | М2 | відділ благоустрою | 128 |  | 128 | 128 |  | 128 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн/м2 | відділ благоустрою | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 40 | грн. |  | 38281,00 |  | 38281,00 | 38281,00 |  | 38281,00 |  |  |  |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б № 26 на вул.. В. Великого, де необхідно провести замощення бруківки | М2 | відділ благоустрою | 48 |  | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б № 26 на вул.. В. Великого, де буде проведено замощення бруківки | М2 | відділ благоустрою | 48 |  | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн/м2 | відділ благоустрою | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 41 | грн. |  |  | 76738,49 | 76738,49 |  | 76736,00 | 76736,00 |  | 2,49 | 2,49 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість русел річок на вул.. І.Франка, які потребують капітального ремонту | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість русел річок на вул.. І.Франка, які пбудуть капітального відремонтовані | шт | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./шт | відділ благоустрою |  | 76738,49 | 76738,49 |  | 76736,00 | 76736,00 |  | 2,49 | 2,49 |
| Відхилення виникло через здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 42 | грн. |  | 5521,22 |  | 5521,22 | 5521,22 |  | 5521,22 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг з встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума на вул.. Мазепи,12 | шт | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг з встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума на вул.. Мазепи,12, які будуть надані | шт | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуги | Грн./шт | відділ благоустрою | 5521,22 |  | 5521,22 | 5521,22 |  | 5521,22 |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 43 | грн. |  | 53607,60 |  | 53607,60 | 53607,60 |  | 53607,60 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа внутріквартальної дороги, яка потребує поточного ремонту на вул.. Гончара,2 | м кв | відділ благоустрою | 135 |  | 135 | 135 |  | 135 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа внутріквартальної дороги, на якій буде проведено поточний ремонт на вул.. Гончара,2 | м кв | відділ благоустрою | 135 |  | 135 | 135 |  | 135 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість | Грн./м кв | відділ благоустрою | 397,09 |  | 397,09 | 397,09 |  | 397,09 |  |  |  |
|  | якості |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 44 | грн. |  | 106300,8 |  | 106300,8 | 106300,8 |  | 106300,8 |  |  |  |
|  | Площа внутріквартальної дороги, яка потребує поточного ремонту на 27вул. В.Великого,19 | м кв | відділ благоустрою | 283 |  | 283 | 283 |  | 283 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Площа внутріквартальної дороги, на якій буде проведено поточний ремонт на вул.. В.Великого,19 | од | відділ благоустрою | 283 |  | 283 | 283 |  | 283 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./м кв | відділ благоустрою | 375,62 |  | 375,62 | 375,62 |  | 375,62 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 45 | грн. |  | 118938,00 |  | 118938,00 | 118938,00 |  | 118938,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території, яка потребує поточного ремонту на 27вул. Коновальця,7 | М2. | відділ благоустрою | 260 |  | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  |
|  | продукту | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території, на якій буде проведено поточний ремонт на 27вул. Коновальця,7 | М2 | відділ благоустрою | 260 |  | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./м2 | відділ благоустрою | 457,45 |  | 457,45 | 457,45 |  | 457,45 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 46 |  |  | 23537,00 |  | 23537,00 | 23537,00 |  | 23537,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа пішохідної доріжки на вул.. Шкільна на якій необхідно провести поточний ремонт | М2. | відділ благоустрою | 365 |  | 365 | 365 |  | 365 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа пішохідної доріжки на вул.. Шкільна на якій буде проведено поточний ремонт | М2. | відділ благоустрою | 365 |  | 365 | 365 |  | 365 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./м2 | відділ благоустрою | 64,48 |  | 64,48 | 64,48 |  | 64,48 |  |  |  |
|  | якості2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 47 |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибудинкова територія на якій необхідно провести поточний ремонт на вул.. Кн. Ольги,3 під.4 | Од. | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибудинкова територія на якій буде проведено поточний ремонт на вул.. Кн. Ольги,3 під.4 | Од. | відділ благоустрою | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт | Грн/ | відділ благоустрою | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Завдання 48 |  |  | 10030,00 |  | 10030,00 | 10030,00 |  | 10030,00 |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б № 26 на вул.. В. Великого, де необхідно провести замощення бруківки | М2 | відділ благоустрою | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа прибудинкової території біля ж/б № 26 на вул.. В. Великого, де буде проведено замощення бруківки | М2 | відділ благоустрою | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн/м2 | відділ благоустрою | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Поясненя щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану використання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 98,5%. Не в повному об’ємі виконано завдання 25 та не виконувалося завдання 33 у зв’язку із не виконанням істотних умов реалізації обласної програмами мікропроектів – відсутні внески громади на співфінансування виконання робіт на об’єкті.

________________

*Зазначають всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Москалик Р. Я. (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Юрчак Л. М. (ініціали та прізвище) |