ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)..

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

| 1. | 1200000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (код) |  |  | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000 |  |  | Департамент міського господжарства Дрогобицької міської ради |
|  | (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1217300 | 1217310 |  | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |
|  | (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |  |  |  |

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1 | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |

5. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду.

| 6. Завдання бюджетної програми |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення робіт з будівництва і реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завдання 1 Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд по вул..Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області |  | 165532 | 165532 |  | 37826,40 | 37826,40 |  | 127705,60 | 127705,60 |
| 2 | Завдання 2 Аварійно-відновлювальні роботи ( після пожежі, яка сталася 7 січня 2020р.) шатрового даху житлового будинку на вул.. Трускавецька,38 в м. Дрогобич, Львівської області (капітальний ремонт) |  | 285646 | 285646 |  | 285646 | 285646 |  | 0 | 0 |
| 3 | Завдання 3 Капітальний ремонт з метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з незадовільним станом конструктивних елементів житлового будинку в м. Дрогобичі на вул. Трускавецька,60 |  | 90000 | 90000 |  | 89922 | 89922 |  | 78 | 78 |
| 4 | Завдання 4 Капітальний ремонт підпірної стіни біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич Львівської обл. |  | 1379230 | 1379230 |  | 1379223,54 | 1379223,54 |  | 6,46 | 6,46 |
| 5 | Завдання 5 Капітальний ремонт площі (Маріїнська) по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області.“ |  | 224162 | 224162 |  | 223775,70 | 223775,70 |  | 386,3 | 386,3 |
| 6 | Завдання 6 Капітальний ремонт пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ “Резон -1”) у м.Дрогобич Львівської області |  | 374931 | 374931 |  | 374249,53 | 374249,53 |  | 681,47 | 681,47 |
| 7 | Завдання 7 Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької ,1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. |  | 114956 | 114956 |  | 114829,36 | 114829,36 |  | 126,64 | 126,64 |
| 8 | Завдання 8 Капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) в житловому будинку № 17 на вул.Грушевського в м. Дрогобич, Львівської області |  | 125788 | 125788 |  | 125599,58 | 125599,58 |  | 188,42 | 188,42 |
| 9 | Завдання 9 Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей) в житловому будинку на вул. Бориславська, 2 м.Дрогобич Львівської обл. |  | 48850 | 48850 |  | 48795,97 | 48795,97 |  | 54,03 | 54,03 |
| 10 | Завдання10 Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку за адресою вул. М. Грушевського 72 в м. Дрогобич Львівської області. |  | 103154 | 103154 |  | 103038 | 103038 |  | 116,0 | 116,0 |
| 11 | Завдання11 Капітальний ремонт м'якої покрівлі даху житлового будинку по вул. Коновальця 7/10 м. Дрогобич Львівська обл.“ |  | 86918 | 86918 |  | 86824,66 | 86824,66 |  | 93,34 | 93,34 |
| 12 | Завдання12 Капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток) в житловому будинку № 77 на вул. Грушевського в м. Дрогобич, Львівської обл. |  | 114826 | 114826 |  | 114687,69 | 114687,69 |  | 138,31 | 138,31 |
| 13 | Завдання 13 Капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідної зони (тротуар) вул Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха,6 м. Дрогобич, Львівської обл. |  | 374499 | 374499 |  | 373261,62 | 373261,62 |  | 1237,38 | 1237,38 |
| 14 | Завдання 14 Капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від Івана Макуха №6 до Івана Макуха №11 м. Дрогобич, Львівської обл |  | 374499 | 374499 |  | 373261,62 | 373261,62 |  | 1237,38 | 1237,38 |
| 15 | Завдання 15 Капітальний ремонт (заміна віконних блоків в місцях загального користування) у житловому будинку №7/6 по вул. Є.Коновальця у м.Дрогобич Львівської області (ОСББ “Молодіжне-2000") |  | 124500 | 124500 |  | 98751,85 | 98751,85 |  | 25748,15 | 25748,15 |
| 16 | Завдання 16 Капітальний ремонт шатрового даху ОСББ «Орлика 1» по вул. П. Орлика, 1, м. Дрогобич |  | 223168 | 223168 |  | 222927,08 | 222927,08 |  | 240,92 | 240,92 |
| 17 | Завдання 17 Капітальний ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в приміщеннях ОСББ "Карпати -1" по вул. В. Великого 28, м. Дрогобич |  | 291067 | 291067 |  | 290122,60 | 290122,60 |  | 944,4 | 944,4 |
| 18 | Завдання 18 Аварійно та ремонтно - відновлювальні роботи (після буревію, що стався 10 лютого 2020р.) шатрового даху житлових будинків на вул. Трускавецька,42, вул. І. Франка,126, вул. Трускавецька,56, вул. Тарнавського,14, вул.. Грушевського,95/2, вул.. Ставище,16, Трускавецька,10, вул.. Січових Стрільців,14, вул.. Бориславська,53, вул.. Січових Стрільців,13, площа Ринок,4, Тарнавського,34, Тарнавського,33 (капітальний ремонт) |  | 759179,28 | 759179,28 |  | 701713,98 | 701713,98 |  | 57465,3 | 57465,3 |
| 19 | Завдання 19 Озеленення площі Ринок (капітальний ремонт) |  | 200000,00 | 200000,00 |  | 199877,72 | 199877,72 |  | 122,28 | 122,28 |
| 20 | Завдання 20 Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл..» |  | 19700,0 | 19700,0 |  | 19700,0 | 19700,0 |  | 0 | 0 |
| 21 | Завдання 21 Капітальний ремонт несучих конструкцій будівлі котельні на вул. Нижанківського,3/1 в м. Дрогобич Львівської області |  | 47340,0 | 47340,0 |  | 47340,0 | 47340,0 |  | 0 | 0 |
| 22 | Завдання 22 Капітальний ремонт електропостачання гуртожитку на вул. Грушевського,19 в м.Дрогобич Львівської області |  | 45520,0 | 45520,0 |  | 45520,0 | 45520,0 |  | 0 | 0 |
| 23 | Завдання 23 Реконструкція конструктивних елементів сушильної камери четвертого під’їзду житлового будинку на вул. В. Великого,23 в м. Дрогобич Львівської області |  | 278898,0 | 278898,0 |  | 252323,20 | 252323,20 |  | 26574,80 | 26574,8 |
| 24 | Завдання 24 Реставрація шатрового даху в житловому будинку на вул.. Л. Українки,33 в м. Дрогобич Львівської області ( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 року) |  | 299240,0 | 299240,0 |  | 0 | 0 |  | 299240,0 | 299240,0 |
|  | Всього |  | 6151603,28 | 6151603,28 |  | 5609218,10 | 5609218,10 |  | 542385,18 | 542385,18 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| № з\п | Найменування місцевої\регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Фінансування робіт з будівництва, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Дрогобича на 2020р. |  | 6151603,28 | 6151603,28 |  | 5609218,10 | 5609218,10 |  | 542385,18 | 542385,18 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Завдання 1 | грн. |  |  | 165532 | 165532 |  | 37826,40 | 37826,40 |  | 127705,60 | 127705,60 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа проектованої забудови і споруд яку необхідно збудувати | м2 | КП «СМУ» |  | 5217,0 | 5217,0 |  | 5217,0 | 5217,0 |  |  |  |
|  | Необхідна кількість послуг з коригування ПКД та проведення експертизи | шт | КП «СМУ» |  |  |  |  | 2 | 2 |  | -2 | -2 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа проектованої забудови і споруд які буде збудовано | м2 | КП «СМУ» |  | 25,79 | 25,79 |  |  |  |  | 25,79 | 25,79 |
|  | Кількість послуг з коригування ПКД та експертизи буде проведено | шт | КП «СМУ» |  |  |  |  | 2 | 2 |  | -2 | -2 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість будівництва | Грн./м2 | КП «СМУ» |  | 6417,38 | 6417,38 |  |  |  |  | 6417,38 | 6417,38 |
|  | Середня вартість послуг з коригування ПКД та проведення експертизи | Грн./шт | КП «СМУ» |  |  |  |  | 18913,2 | 18913,2 |  | -18913,2 | -18913,2 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | КП «КМГ» |  | 0,49 | 0,49 |  | 100 | 100 |  | -99,51 | -99,51 |
| По даному об’єкту було проведено корегування ПКД та його експертизу. Виконання робіт на об’єкті не проводились, оскільки оголошена закупівля ( відкриті торги) не відбулись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | грн. |  |  | 285646 | 285646 |  | 285646 | 285646 |  | 0 | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа шатрового даху, на якому треба зробити аварійно-відновлювальні роботи | м2 | Відділ житла ДМГ |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площа шатрового даху, на якому проведуть аварійно-відновлювальні роботи | м2 | Відділ житла ДМГ |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість аварійно-відновлювальних рпобіт | Грн./м2 | Відділ житла ДМГ |  | 1020,16 | 1020,16 |  | 1020,16 | 1020,16 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | Відділ житла ДМГ |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Завдання 3 | Грн. |  |  | 90000 | 90000 |  | 89922 | 89922 |  | 78 | 78 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести кап. ремонт конструктивних елементів на вул.. Трускавецька,60 | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено кап. ремонт конструктивних елементів на вул.. Трускавецька,60 | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./од | відділ благоустрою |  | 90000 | 90000 |  | 89922 | 89922 |  | 78 | 78 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завдання 4 | Грн. |  |  | 1379230 | 1379230 |  | 1379223,54 | 1379223,54 |  | 6,46 | 6,46 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підпірних стін необхідно капітально відремонтувати | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість підпірних стін буде капітально відремонтовано | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 3354592 | 3354592 |  | 1379223,54 | 1379223,54 |  | 6,46 | 6,46 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 41,11 | 41,11 |  | 41,11 | 41,11 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завдання 5 | Грн. |  |  | 224162 | 224162 |  | 223775,7 | 223775,70 |  | 386,3 | 386,3 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість площ по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області необхідно капітально відремонтувати | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість площ по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області буде капітально відремонтовано | од | відділ благоустрою |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 299160 | 299160 |  | 298773,7 | 298773,7 |  | 386,3 | 386,3 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 74,9 | 74,9 |  | 74,9 | 74,9 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завдання 6 | Грн. |  |  | 374931 | 374931 |  | 374249,53 | 374249,53 |  | 681,47 | 681,47 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ “Резон -1”) у м.Дрогобич Львівської області необхідно капітально відремонтувати | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ “Резон -1”) у м.Дрогобич Львівської області буде капітально відремонтовано | од | відділ благоустрою |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 499975 | 499975 |  | 499293,53 | 499293,53 |  | 681,47 | 681,47 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завдання 7 | Грн. |  |  | 114956 | 114956 |  | 114829,36 | 114829,36 |  | 126,64 | 126,64 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької ,1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. необхідно капітально відремонтувати | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької ,1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. буде капітально відремонтовано | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 153912 | 153912 |  | 153785,36 | 153785,36 |  | 126,64 | 126,64 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,69 | 74,69 |  | 74,69 | 74,69 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Завдання 8 | Грн. |  |  | 125788 | 125788 |  | 125599,58 | 125599,58 |  | 188,42 | 188,42 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) на вул. Грушевського,17 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) на вул. Грушевського,17 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 169996 | 169996 |  | 169807,58 | 169807,58 |  | 188,42 | 188,42 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,0 | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Завдання 9 | Грн. |  |  | 48850 | 48850 |  | 48795,97 | 48795,97 |  | 54,03 | 54,03 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон і дверей ) на вул. Бориславська,2 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон і дверей )на вул. Бориславська,2 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 65195 | 65195 |  | 65140,97 | 65140,97 |  | 54,03 | 54,03 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,9 | 74,9 |  | 74,9 | 74,9 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Завдання 10 | Грн. |  |  | 103154 | 103154 |  | 103038 | 103038 |  | 116 | 116 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон) на вул. М. Грушевського,72 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон)на вул. М. Грушевського,72 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 139397 | 139397 |  | 139281 | 139281 |  | 116 | 116 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,0 | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Завдання 11 | Грн. |  |  | 86918 | 86918 |  | 86824,66 | 86824,66 |  | 93,34 | 93,34 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на вул. Коновальця7/10 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на вул. Коновальця7/10 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 116669 | 116669 |  | 116575,66 | 116575,66 |  | 93,34 | 93,34 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,5 | 74,5 |  | 74,5 | 74,5 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завдання 12 | Грн. |  |  | 114826 | 114826 |  | 114687,69 | 114687,69 |  | 138,31 | 138,31 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток) на вул. М. Грушевського,77 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток )на вул. М. Грушевського,77 в м. Дрогобич, Львівської області | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 168862 | 168862 |  | 168723,69 | 168723,69 |  | 138,31 | 138,31 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 68,0 | 68,0 |  | 68,0 | 68,0 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Завдання 13 | Грн. |  |  | 374499 | 374499 |  | 373262,62 | 373261,62 |  | 1237,38 | 1237,38 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха,6 м. Дрогобич необхідно капітально відремонтувати | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха,6 м. Дрогобич буде капітально відремонтовано | од | відділ благоустрою |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 499999 | 499999 |  | 498761,62 | 498761,62 |  | 1237,38 | 1237,38 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 74,90 | 74,90 |  | 74,90 | 74,90 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Завдання 14 | Грн. |  |  | 374499 | 374499 |  | 373261,62 | 373261,62 |  | 1237,38 | 1237,38 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Івана Макуха,6 до вулиці Івана Макуха,11 м. Дрогобич необхідно капітально відремонтувати | од | відділ благоустрою |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці від вулиці Івана Макуха,6 до вулиці Івана Макуха,11 м. Дрогобич буде капітально відремонтовано | од | відділ благоустрою |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ благоустрою |  | 499999 | 499999 |  | 498761,62 | 498761,62 |  | 1237,38 | 1237,38 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ благоустрою |  | 74,90 | 74,90 |  | 74,90 | 74,90 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Завдання 15 | Грн. |  |  | 124500 | 124500 |  | 98751,85 | 98751,85 |  | 25748,15 | 25748,15 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна віконних блоків у місцях загального користування) на вул. Грушевського,7/6 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Молодіжне-2000 | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна віконних блоків у місцях загального користування) на вул. Грушевського,7/6 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Молодіжне-2000 | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 166321 | 166321 |  | 140572,85 | 140572,85 |  | 25748,15 | 25748,15 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,85 | 74,85 |  | 74,85 | 74,85 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості віконних блоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Завдання 16 | Грн. |  |  | 223168 | 223168 |  | 222927,08 | 222927,08 |  | 240,92 | 240,92 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт шатрового даху на вул. П. Орлика,1 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Орлика 1 | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт капітальний ремонт шатрового даху на вул. П. Орлика,1 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Орлика 1 | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 299568 | 299568 |  | 299327,08 | 299327,08 |  | 240,92 | 240,92 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,5 | 74,5 |  | 74,5 | 74,5 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Завдання 17 | Грн. |  |  | 291067 | 291067 |  | 290122,60 | 290122,60 |  | 944,4 | 944,4 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі мкталопластикові на вул. В. Великого,28 в м. Дрогобич (ОСББ Карпати-1) | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі мкталопластикові на вул. В. Великого,28 в м. Дрогобич (ОСББ Карпати-1) | од | відділ житла |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  | 1за умови співфінансування | 1за умови співфінансування |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт за проектом | Грн./од | відділ житла |  | 391220 | 391220 |  | 390275,60 | 390275,60 |  | 944,4 | 944,4 |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 74,4 | 74,4 |  | 74,4 | 74,4 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Завдання 18 | грн. |  |  | 759179,28 | 759179,28 |  | 701713,98 | 701713,98 |  | 57465,30 | 57465,30 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ж/б де необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) шатрового даху | шт | Відділ житла ДМГ |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ж/б де буде проведено аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) шатрового даху | шт | Відділ житла ДМГ |  | 13 | 13 |  | 12 | 12 |  | 1 | 1 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт | Грн./шт | Відділ житла ДМГ |  | 58398,41 | 58398,41 |  | 58476,17 | 58476,17 |  | -77,76 | -77,76 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | Відділ житла ДМГ |  | 100 | 100 |  | 92,31 | 92,31 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок невиконання робіт на об’єкті на вул.. Тарнавського,33,через не подання переможцем відкритих торгів пакету необхідних документів,в т.ч. угоди на виконання робіт. Відхилення у середній вартості аварійно-відновлювальних робіт виникло за рахунок заокруглень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Завдання 19 | грн. |  |  | 200000,00 | 200000,00 |  | 199877,72 | 199877,72 |  | 122,28 | 122,28 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість площ . де необхідно здійснити озеленення (капітальний ремонт) | шт | КП «УКБ» |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість площ . де буде здійснено озеленення (капітальний ремонт) | шт | КП «УКБ» |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт з капітального ремонту озеленення площі | Грн./шт | КП «УКБ» |  | 200000 | 200000 |  | 199877,72 | 199877,72 |  | 122,28 | 122,28 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | КП «УКБ» |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Відхилення виникло за рахунок здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Завдання 20 | Грн. |  |  | 19700 | 19700 |  | 19700 | 19700 |  | 0 | 0 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл..» треба виготовити | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл..» буде виготовлено | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт ПКД | Грн./од | відділ житла |  | 19700,0 | 19700,0 |  | 19700,0 | 19700,0 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 21 | Завдання 21 | грн. |  |  | 47340,0 | 47340,0 |  | 47340,0 | 47340,0 |  | 0 | 0 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будівель котелень на вул.. Нижанківського3/1 де необхідно капітально відремонтувати несучі конструкції | шт | КП «Дрогобичтеплоенерго» |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будівель котелень на вул.. Нижанківського3/1 де буде проведено капітальний ремонт несучих конструкцій | шт | КП «Дрогобичтеплоенерго» |  | 1частково | 1частково |  | 1частково | 1частково |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість робіт за проектом | Грн./шт | КП «Дрогобичтеплоенерго» |  | 85088,0 | 85088,0 |  | 85088,0 | 85088,0 |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | КП «Дрогобичтеплоенерго» |  | 56,4 | 56,4 |  | 56,4 | 56,4 |  |  |  |
| 22 | Завдання 22 | Грн. |  |  | 45520,0 | 45520,0 |  | 45520,0 | 45520,0 |  | 0 | 0 |
|  | затрат | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість гуртожитків на вул.. Грушевського,19 необхідно капітально відремонтувати | од | відділ житла |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість гуртожитків на вул.. Грушевського,19 буде капітально відремонтовано | од | відділ житла |  | Буде виготовлено ПКД | Буде виготовлено ПКД |  | Буде виготовлено ПКД | Буде виготовлено ПКД |  |  |  |
|  | ефективності | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт ПКД | Грн./од | відділ житла |  | 45520,0 | 45520,0 |  | 45520,0 | 45520,0 |  |  |  |
|  | якості2 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | відділ житла |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 23 | Завдання 23 | грн. |  |  | 278898,0 | 278898,0 |  | 252323,20 | 252323,20 |  | 26574,8 | 26574,8 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ж/б на вул.. В. Великого,23 де необхідно провести реконструкцію конструктивних елементів сушильної камери | шт | Відділ житла ДМГ |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ж/б на вул.. В. Великого,23 де буде проведено реконструкцію конструктивних елементів сушильної камери | шт | Відділ житла ДМГ |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт | Грн./шт | Відділ житла ДМГ |  | 278898,0 | 278898,0 |  | 252323,20 | 252323,20 |  | 26574,8 | 26574,8 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою | % | Відділ житла ДМГ |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Відхилення виникло через здешевлення вартості робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Завдання 24 | грн. |  |  | 299240 | 299240 |  | 0 | 0 |  | 299240 | 299240 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ж/б де потрібно провести реставрацію шатрового даху в житловому будинку на вул.. Л. Українки,33 в м. Дрогобич Львівської області ( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 року) | шт | Відділ житла ДМГ |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість ж/б де буде проведено реставрацію шатрового даху в житловому будинку на вул.. Л. Українки,33 в м. Дрогобич Львівської області ( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 року) | шт | Відділ житла ДМГ |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість робіт з реставрації шатрового даху в житловому будинку на вул.. Л. Українки,33 в м. Дрогобич Львівської області ( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 року) | Грн./шт | Відділ житла ДМГ |  | 299240 | 299240 |  | 0 | 0 |  | 299240 | 299240 |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виконання у порівнянні з потребою з реставрації шатрового даху в житловому будинку на вул.. Л. Українки,33 в м. Дрогобич Львівської області ( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 року) | % | Відділ житла ДМГ |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 91,18 %. Незначна розбіжність по кожному об’єкту виникла через здешевлення вартості робіт. У завданні 1 - було проведено корегування ПКД та його експертизу. Виконання робіт на об’єкті не проводились, оскільки оголошена закупівля ( відкриті торги) не відбулись. У завданні 18 - відхилення виникло за рахунок невиконання робіт на об’єкті на вул.. Тарнавського,33,через не подання переможцем відкритих торгів пакету необхідних документів,в т.ч. угоди на виконання робіт. У завданні 24 - відхилення виникло  за рахунок невиконання робіт на по даному об’єкту , адже кошти виділеними були в кінці року (24.12.2020р.),у зв’язку з чим, не могли бути освоєними.

*Зазначають всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Пошивак Р. О. (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | _______________________ (підпис) |  | Юрчак Л. М. (ініціали та прізвище) |