ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької  міської ради

від 03.12.2018 р. №  01-2/ 311

Наказ фінансового управління Дрогобицької

міської ради	від  03.12.2018р.  №  143

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.     ____0600000____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							                               (найменування головного розпорядника)

2.    ____0610000_____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)			                   (найменування відповідального виконавця)

3.  _____0617320____ _                _        Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення

(КПКВК МБ)	       (КФКВК)				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2557,2918  тис. гривень,

у тому числі :

- загального фонду : -             тис. гривень

- спеціального фонду: - 2557,2918  тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України,

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України “ Про державний бюджет України на 2018 рік”

4. Нормативно-правові акти:

- Укази і розпорядження Президента України,

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,

- Закон України “Про освіту в Україні”

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14  № 836,

- Накази Державної казначейської служби України,

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 21.12.17  № 982 «Про міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік»

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18  № 1047

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 29.03.18 № 1146

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 12.04.18 № 1153

- Розпорядження міського голови від 26.04.2018 № 220-р.

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.04.18 № 1181

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 31.05.18 № 1226

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 23.08.18 № 1305

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.10.18 № 1360

- Розпорядження міського голови від 19.10.2018 № 500-р.

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.10.18 № 1396

- Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 29.11.18 № 1428

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0617321 | 0443 | Підпрограма 1: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |
|  | 0617325 | 0443 | Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0617320 |  | Програма : Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення |  |  |  |
|  | 0617321 | 0443 | Підпрограма 1: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |  | - | - |
| 2 | 0617321 | 0443 | Завдання 1:Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №15 "Лелеченька" на вул. Самбірська, 66 м. Дрогобич, Львівської обл." |  | 21,440 | 21,440 |
| 3 | 0617321 | 0443 | Завдання 2:Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №24 "Смерічка" на вул. Грушевського, 121 м. Дрогобич, Львівська обл." |  | 14,360 | 14,360 |
| 4 | 0617321 | 0443 | Завдання 3:Виготовлення ПКД "Будівництво дитячого павільйону та облаштування прилеглої території в ДНЗ № 28 "Берізка" на вул. Бориславськ, 28 м.Дрогобич, Львівська обл." |  | 8,850 | 8,850 |
| 5 | 0617321 | 0443 | Завдання 4:Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 на вул. Козловського, 17, м.Дрогобич, Львівська обл." |  | 3,54 | 3,54 |
| 6 | 0617321 | 0443 | Завдання 5:Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 на вул. Зварицька, 57, м.Дрогобич, Львівська обл." |  | 3,54 | 3,54 |
| 7 | 0617321 | 0443 | Завдання 6:Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ №15 по вул.Самбірській, 66 у м.Дрогобич |  | 110,0 | 110,0 |
| 8 | 0617321 | 0443 | Завдання 7:Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям по вул..М.Грушевського, 136, м.Дрогобич (територія ЗОШ №16) |  | 27.11413 | 27.11413 |
| 9 | 0617321 | 0443 | Завдання 8:Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  | 1085,149 | 1085,149 |
| 10 | 0617321 | 0443 | Завдання 9:Будівництво (облаштування) футбольного майданчика 42*22 із штучним покриттям на території ЗОШ №7, за адресою по вул. М.Грушевського, 11, м. Стебник, Львівської області |  | 990,0 | 990,0 |
| 11 | 0617321 | 0443 | Завдання 10:Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 9 за адресою вул. Фабрична, 63, м. Дрогобич, Львівської області |  | 73.66308 | 73.66308 |
| 12 | 0617321 | 0443 | Завдання 11:Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 14 за адресою М.Грушевського, 87, м. Дрогобич, Львівської області |  | 74.32779 | 74.32779 |
| 13 | 0617321 | 0443 | Завдання 12:Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям на території СШ №2 по вул. Козловського, 17 м. Дрогобич, Львівської обл. |  | 25.0 | 25.0 |
| 14 | 0617321 | 0443 | Завдання 13:Реконструкція мереж електропостачання 0,38 кВ ЗОШ №9 по вул. Фабричній, 63, в м.Дрогобичі |  | 0,3078 | 0,3078 |
|  | 0617325 | 0443 | Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |
| 15 | 0617325 | 0443 | Завдання 1:Покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а |  | 20.0 | 20.0 |
| 16 | 0617325 | 0443 | Завдання 2: Реконструкці покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул..А.Сахарова, 2а м. Дрогобич Львівської обл. |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Усього |  |  | 2557,2918 | 2557,2918 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                  (тис.грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0617321 | Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  |
|  |  | Завдання:1 будівництва освітніх установ та закладів |  |  |  |
| 1.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництва освітніх установ та закладів на 2018 рік | Тис.грн. |  | - |
| 1.2 |  | продукту |  |  |  |
| 1.3 |  | Кількість об’єктів які планується реалізувати у 2018 році |  |  | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один об’єкт | грн. | розрахунок | - |
| 2 | 0617321 | Завдання 2: Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №15 "Лелеченька" на вул. Самбірська, 66 м. Дрогобич, Львівської обл." |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18 № 1047 |  |
| 2.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для реконструкції шатрового даху ДНЗ №15 "Лелеченька" | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 41,44 |
| 2.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 2.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 41,44 |
| 2.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 30 |
| 3 | 0617321 | Завдання 3: Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №24 "Смерічка" на вул. Грушевського, 121 м. Дрогобич, Львівська обл." |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18 № 1047 |  |
| 3.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для реконструкції шатрового даху ДНЗ №24 "Смерічка" | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 14,360 |
| 3.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 3.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 14,360 |
| 3.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 |
| 4 | 0617321 | Завдання 4: Виготовлення ПКД "Будівництво дитячого павільйону та облаштування прилеглої території в ДНЗ № 28 "Берізка" на вул. Бориславська, 28 м.Дрогобич, Львівська обл." |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18 № 1047 |  |
| 4.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для будівництва дитячого павільйону та облаштування прилеглої території в ДНЗ № 28 "Берізка | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 8,85 |
| 4.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 4.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 8,85 |
| 4.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 |
| 5 | 0617321 | Завдання 5: Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 на вул. Козловського, 17, м.Дрогобич, Львівська обл." |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18 № 1047 |  |
| 5.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для будівництва спортивного майданчика на території спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 3,54 |
| 5.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 5.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 3,54 |
| 5.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 |
| 6 | 0617321 | Завдання 6: Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 на вул. Зварицька, 57, м.Дрогобич, Львівська обл." |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18 № 1047 |  |
| 6.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для будівництва спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 3,54 |
| 6.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 6.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 3,54 |
| 6.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 |
| 7 | 0617321 | Завдання 7: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ №15 по вул. Самбірській,66 у м.Дрогобич |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.01.18 № 1047 |  |
| 7.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. | кошторис | 110,0 |
| 7.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість актів виконаних робіт | Од. | Акти виконаних робіт | 5 |
| 7.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. | розрахунки | 22000 |
| 7.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 60 |
| 8 | 0617321 | Завдання 8: Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям по вул..М.Грушевського, 136, м.Дрогобич (територія ЗОШ №16) |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 12.04.18 № 1153 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.10.18 № 1360 |  |
| 8.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення технічного та авторського нагляду | Тис.грн. | кошторис | 27.11413 |
| 8.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість актів виконаних робіт | Од. | Акти виконаних робіт | 2 |
| 8.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на авторський та технічний нагляд | Тис.грн. | розрахунки | 13557 |
| 8.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 |
| 9 | 0617321 | Завдання 9: Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 12.04.2018 р. № 1153 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 29.11.18 № 1428 |  |
| 9.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області | Тис.грн. |  | 1085,149 |
| 9.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг видатків на реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  | проектно-кошторисна документація | 1085,149 |
| 9.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію даху |  | Попередні інженерні розрахунки | 1085,149 |
| 9.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 40 |
| 10 |  | Завдання 10: Будівництво (облаштування) футбольного майданчика 42*22 із штучним покриттям на території ЗОШ №7, за адресою по вул. М.Грушевського, 11, м. Стебник, Львівської області |  | Розпорядження міського голови від 26.04.2018 № 220-р Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.04.18 № 1181 Розпорядження міського голови від 19.10.2018 № 500-р. |  |
| 10.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям | Тис.грн. | кошторис | 990 |
| 10.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. |  | 1 |
| 10.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції штучного покриття спортивного майданчика | Тис.грн. | розрахунки | 990 |
| 10.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 40 |
| 11 |  | Завдання 11: Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 9 за адресою вул. Фабрична, 63, м. Дрогобич, Львівської області |  | Розпорядження міського голови від 26.04.2018 № 220-р Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.04.18 № 1181 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.10.18 № 1360 |  |
| 11.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 73.66308 |
| 11.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в комплекті | Шт.. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 11.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | розрахунок | 73.66308 |
|  |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 |
| 12 |  | Завдання 12: Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 14 за адресою М.Грушевського, 87, м. Дрогобич, Львівської області |  | Розпорядження міського голови від 26.04.2018 № 220-р Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.04.18 № 1181 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.10.18 № 1360 |  |
| 12.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 74.32779 |
| 12.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в комплекті | Шт.. | Кошторис на проектні роботи | 1 |
| 12.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | розрахунок | 74.32779 |
| 12.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 |
| 13 |  | Завдання 13: Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям на території СШ №2 по вул. Козловського, 17, м. Дрогобич, Львівської обл. |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.04.18 № 1181 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 30.10.18 № 1396 |  |
| 12.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям | Тис.грн. | кошторис | 25.0 |
| 12.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. |  | 1 |
| 12.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції штучного покриття спортивного майданчика | Тис.грн. | розрахунки | 25.0 |
| 12.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 40 |
| 13 |  | Завдання 13: Реконструкція мереж електропостачання 0,38 кВ ЗОШ №9 по вул. Фабричній, 63, в м.Дрогобичі |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 31.05.18 № 1226 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 29.11.18 № 1428 |  |
| 13.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція мереж електропостачання | Тис.грн. | кошторис | 0,3078 |
| 13.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  | 1 |
| 13.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію мереж електропостачання у ЗОШ №9 | Тис.грн. | розрахунки | 0,3078 |
| 13.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 10 |
|  |  | Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |
| 1 |  | Завдання 1: Покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 23.08.18 № 1305 |  |
| 1.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 20,0 |
| 1.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. | розрахунок | 1 |
| 1.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а | Тис.грн | розрахунок | 20,0 |
| 1.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності | % |  | 30 |
| 2 |  | Завдання 2: Реконструкці покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул..А.Сахарова, 2а м. Дрогобич Львівської обл. |  | Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 29.11.18 № 1428 |  |
| 2.1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для «Реконструкці покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул..А.Сахарова, 2а м. Дрогобич Львівської обл.» | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 100,0 |
| 2.2 |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | розрахунок | 1 |
| 2.3 |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 100,0 |
| 2.4 |  | якості |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності | % |  | 50 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Інвестиційний проект 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Надходження із бюджету |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - |
|  | ... |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Інвестиційний проект 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ... |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Усього |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти                                        _________________________                    _Сушко П.Я.________

(підпис)                                                      (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління ДМР                  ___________________________           _Савран О.Р.__________

(підпис)                                                      (прізвище та ініціали)