Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _2018__ рік

1.     ____0600000____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)							                               (найменування головного розпорядника)

2.    ____0610000_____                  Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)			                   (найменування відповідального виконавця)

3.  _____0617320____ _                _        Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення

(КПКВК МБ)	       (КФКВК)				(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2447.244 | 2447.244 |  | 1823.73738 | 1823.73738 |  | -623.50662 | -623.50662 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № П/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 0617321 |  | Підпрограма 1: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0617321 |  | Завдання 1:Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №15 "Лелеченька" на вул. Самбірська, 66 м. Дрогобич, Львівської обл." |  | 21,440 | 21,440 |  | 21,440 | 21,440 |  | - | - | - |
| 2 | 0617321 |  | Завдання 2:Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №24 "Смерічка" на вул. Грушевського, 121 м. Дрогобич, Львівська обл." |  | 14,360 | 14,360 |  | 14,360 | 14,360 |  | - | - |  |
| 3 | 0617321 |  | Завдання 3:Виготовлення ПКД "Будівництво дитячого павільйону та облаштування прилеглої території в ДНЗ № 28 "Берізка" на вул. Бориславськ, 28 м.Дрогобич, Львівська обл." | - | 8,850 | 8,850 |  | 8,850 | 8,850 |  | - | - |  |
| 4 | 0617321 |  | Завдання 4:Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 на вул. Козловського, 17, м.Дрогобич, Львівська обл." | - | 3,54 | 3,54 |  | 3,54 | 3,54 |  | - | - |  |
| 5 | 0617321 |  | Завдання 5: Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 на вул. Зварицька, 57, м.Дрогобич, Львівська обл." | - | 3,54 | 3,54 |  | 3,54 | 3,54 |  | - | - |  |
| 6 | 0617321 |  | Завдання 6: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ №15 по вул.Самбірській, 66 у м.Дрогобич |  | 110,0 | 110,0 |  | 101.60952 | 101.60952 |  | -8.39048 | -8.39048 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 7 | 0617321 |  | Завдання 7: Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям по вул..М.Грушевського, 136, м.Дрогобич (територія ЗОШ №16) |  | 27.11413 | 27.11413 |  | 27.11413 | 27.11413 |  | - | - |  |
| 8 | 0617321 |  | Завдання 8:Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області | - | 975.1012 | 975.1012 |  | 508.14617 | 508.14617 |  | -466.95503 | -466.95503 | Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |
| 9 | 0617321 |  | Завдання 9:Будівництво (облаштування) футбольного майданчика 42*22 із штучним покриттям на території ЗОШ №7, за адресою по вул. М.Грушевського, 11, м. Стебник, Львівської області |  | 990,0 | 990,0 |  | 845,50198 | 845,50198 |  | -144,49702 | -144,49702 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 10 | 0617321 |  | Завдання 10:Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 9 за адресою вул. Фабрична, 63, м. Дрогобич, Львівської області |  | 73.66308 | 73.66308 |  | 73,66308 | 73,66308 |  | - | - |  |
|  | 0617321 |  | Завдання 11:Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 14 за адресою М.Грушевського, 87, м. Дрогобич, Львівської області |  | 74.32779 | 74.32779 |  | 73,03770 | 73,03770 |  | -1.29009 | -1.29009 |  |
|  | 0617321 |  | Завдання 12:Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям на території СШ №2 по вул. Козловського, 17 м. Дрогобич, Львівської обл. |  | 25.0 | 25.0 |  | 24.975 | 24.975 |  | -0.025 | -0.025 |  |
|  | 0617321 |  | Завдання 13:Реконструкція мереж електропостачання 0,38 кВ ЗОШ №9 по вул. Фабричній, 63, в м.Дрогобичі |  | 0,3078 | 0,3078 |  | 0,3078 | 0,3078 |  | - | - |  |
|  | 0617325 |  | Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0617325 |  | Завдання 1:Покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а |  | 20.0 | 20.0 |  | 17.671 | 17.671 |  | -2.329 | -2.329 |  |
|  | 0617325 |  | Завдання 2: Реконструкці покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул..А.Сахарова, 2а м. Дрогобич Львівської обл. |  | 100,00 | 100,00 |  | 99,981 | 99,981 |  | -0,019 | -0,019 |  |
|  | Усього |  |  |  | 2447.244 | 2447.244 |  | 1823.73738 | 1823.73738 |  | -623.5066652 | -623.5066652 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 1: Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання:1 будівництва освітніх установ та закладів |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництва освітніх установ та закладів на 2018 рік | Тис.грн. |  | - | - | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів які планується реалізувати у 2018 році |  |  | - | - | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один об’єкт | грн. | розрахунок | - | - |  |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | - | - | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 2: Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №15 "Лелеченька" на вул. Самбірська, 66 м. Дрогобич, Львівської обл." |  |  | 21,44 | 21,44 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для реконструкції шатрового даху ДНЗ №15 "Лелеченька" | Тис.грн |  | 21,44 | 21,44 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 21,44 | 21,44 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 30 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 3: Виготовлення ПКД" Реконструкція даху (встановлення шатрового даху) ДНЗ №24 "Смерічка" на вул. Грушевського, 121 м. Дрогобич, Львівська обл." |  |  | 14,360 | 14,360 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для реконструкції шатрового даху ДНЗ №24 "Смерічка" | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 14,360 | 14,360 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 14,360 | 14,360 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 4: Виготовлення ПКД "Будівництво дитячого павільйону та облаштування прилеглої території в ДНЗ № 28 "Берізка" на вул. Бориславська, 28 м.Дрогобич, Львівська обл." |  |  | 8,85 | 8,85 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для будівництва дитячого павільйону та облаштування прилеглої території в ДНЗ № 28 "Берізка | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 8,85 | 8,85 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 8,85 | 8,85 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 5: Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 на вул. Козловського, 17, м.Дрогобич, Львівська обл." |  |  | 3,54 | 3,54 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для будівництва спортивного майданчика на території спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 3,54 | 3,54 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 3,54 | 3,54 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 | 100 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 6: Виготовлення ПКД "Будівництво спортивного майданчика на території Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 на вул. Зварицька, 57, м.Дрогобич, Львівська обл." |  |  | 3.54 | 3.54 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для будівництва спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 3,54 | 3,54 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 3,54 | 3,54 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 50 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 7: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ №15 по вул. Самбірській,66 у м.Дрогобич |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. | кошторис | 110,0 | 101.60952 | -8.39048 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість актів виконаних робіт | Од. | Акти виконаних робіт | 5 | 5 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. | розрахунки | 110,0 | 101.60952 | -8.39048 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 60 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 8: Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям по вул..М.Грушевського, 136, м.Дрогобич (територія ЗОШ №16) |  |  | 27.11413 | 27.11413 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення технічного та авторського нагляду | Тис.грн. | кошторис | 27.11413 | 27.11413 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість актів виконаних робіт | Од. | Акти виконаних робіт | 2 | 2 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на авторський та технічний нагляд | Тис.грн. | розрахунки | 13557 | 13557 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 | 100 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Реконструкцію об’єкта перенесено на 2019 рік |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 9: Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  |  | 975.1012 | 508.14617 | -466.9595 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області | Тис.грн. |  | 975.1012 | 508.14617 | -466.9595 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг видатків на реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської області |  | проектно-кошторисна документація | 975.1012 | 508.14617 | -466.9595 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію даху |  | Попередні інженерні розрахунки | 975.1012 | 508.14617 | -466.9595 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 40 | 70 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 10: Будівництво (облаштування) футбольного майданчика 42*22 із штучним покриттям на території ЗОШ №7, за адресою по вул. М.Грушевського, 11, м. Стебник, Львівської області |  |  | 990 | 845,50198 | -144.49802 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям | Тис.грн. | кошторис | 990 | 845,50198 | -144.49802 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. |  | 1 |  |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції штучного покриття спортивного майданчика | Тис.грн. | розрахунки | 990 | 845,50198 | -144.49802 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 40 | 100 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 11: Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 9 за адресою вул. Фабрична, 63, м. Дрогобич, Львівської області |  |  | 73.66308 | 73,66308 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 73.66308 | 73.66308 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в комплекті | Шт.. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | розрахунок | 73.66308 | 73.66308 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 | 100 | - |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 12: Будівництво (облаштування) спортивного майданчика з тренажерним облаштуванням на території ЗОШ № 14 за адресою М.Грушевського, 87, м. Дрогобич, Львівської області |  |  | 74.32779 | 73,03770 | -1.29009 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 74.32779 | 73,03770 | -1.29009 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в комплекті | Шт.. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на облаштування (будівництво) спортивного майданчика | Тис.грн | розрахунок | 74.32779 | 73,03770 | -1.29009 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 90 | 100 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 13: Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям на території СШ №2 по вул. Козловського, 17, м. Дрогобич, Львівської обл. |  |  | 25.0 | 24.975 | -0.025 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям | Тис.грн. | кошторис | 25.0 | 24.975 | -0.025 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. |  | 1 | 1 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції штучного покриття спортивного майданчика | Тис.грн. | розрахунки | 25.0 | 24.975 | -0.025 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 40 | 100 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  | 0617321 | Завдання 13: Реконструкція мереж електропостачання 0,38 кВ ЗОШ №9 по вул. Фабричній, 63, в м.Дрогобичі |  |  | 0,3078 | 0,3078 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкція мереж електропостачання | Тис.грн. | кошторис | 0,3078 | 0,3078 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. |  | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на реконструкцію мереж електропостачання у ЗОШ №9 | Тис.грн. | розрахунки | 0,3078 | 0,3078 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності об’єкту | % | розрахунок | 10 | 100 | - |
|  |  | Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0617325 | Завдання 1: Покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а |  |  | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків для будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництва спортивного багатофункційного комплексного майданчика в м. Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а | Тис.грн | розрахунок | 20,0 | 20,0 | - |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності | % |  | 30 | 100 |  |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |
|  | 0617325 | Завдання 2: Реконструкці покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул..А.Сахарова, 2а м. Дрогобич Львівської обл. |  |  | 100,0 | 99,981 | -0.019 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виготовлення ПКД для «Реконструкці покриття футбольного поля, бігових доріжок та секторів спортивного ядра ДЮСШ на вул..А.Сахарова, 2а м. Дрогобич Львівської обл.» | Тис.грн | Попередні інженерні розрахунки | 100,0 | 99,981 | -0.019 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | розрахунок | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної роботи | Тис.грн | розрахунок | 100,0 | 99,981 | -0.019 |
|  |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень готовності | % |  | 50 | - | - |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        ______________                                                Сушко П.Я.________

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного                     ____________                                                   _Дутка О.М.________

розпорядника бюджетних коштів                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}